Příloha č. 5 Podmínky pro realizaci díla ve Věznici a ÚVZD Opava                                   investiční akce  „GŘ - NF - Věznice Opava – „Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu pro odsouzené ženy v areálu Věznice Opava“

- Zvláštní povolení (průkaz s modrým pruhem) se vydává pro střeženou část věznice a to pro občany české národnosti, v ojedinělých případech i pro jiné občany EU. Požadavky:

- 1x fotografie, rozměr standard pro OP

- číslo platného OP, popř. pasu

- bydliště

- negativní výpis z rejstříku trestů

- seznam všech pracovníků, zajišťujících práce ve věznici

vše 3 pracovní dny před započetím akce

Pracovní doba firmy: Po – Pá 6,30 – 18,30 hod. (možno upravit)

- Požadavky na hlášení prací o sobotách, nedělích a svátcích:

- práce o So, Ne a svátcích hlásit minimálně dva dny dopředu - jména lidí, pracovní čas, kde budou pracovat a co budou dělat (Schvaluje ŘV).

- Dovoz, odvoz materiálu:

- možno v průběhu celé pracovní doby firmy

- každý vjezd i výjezd je kontrolován řidič i vozidlo s nákladem (i bez)

- je nutno počítat s čekací dobou ( 10 - 30 minut)

- Požadavky na zabezpečení některých pracovních úkonů:

- manipulace se zvláštním povolením (průkazka): bude upřesněno při poučení pracovníků u ZVOVS

- vstup do střežené části věznice s mobilním telefonem, notebookem, fotoaparátem, flash pamětí a jiným elektronickým zařízením je zakázán (netýká se pracovního nářadí)

- vozidla (mechanizmy) ve střežené části věznice: pouze potřebná na určenou práci nebo navezení a odvezení materiálu. Při opuštění tato vozidla budou uzamknuta.

- vstup bude povolen pouze neozbrojeným osobám

- zákaz používání alkoholických nápojů, drog apod. Podnapilé osoby budou ihned vykázány

- při podezření z držení zakázaných nebo nepovolených předmětů, může být u osoby provedena osobní prohlídka

- všichni pracovníci do střežené části věznice vstupují vchodem pro pěší (mimo řidiče motorového vozidla). Zde je u nich provedena kontrola pomocí detekčního rámu a RTG zařízení (omezený počet vstupujících osob = počítat se zpožděním začátku prac. doby; současně vstupují i zaměstnanci věznice)

- zajistit bezpečný průchod osob a průjezd vozidel k nákladní rampě

- přesun (demontáž) čidel a dalších zabezpečovacích prvků s vědomím VOVS

- v případě vzniku mimořádné události ve věznici můžou být všichni ihned vykázání z prostor věznice