Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

tel. 261 034 500, fax. 26103 4503, IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení

ČNB Praha 1 č. ú. 2901881/0710

Č. j.: VS 88/004/002/2015-50/PEU/005

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VE SMYSLU ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ve znění pozdějších předpisů (dále jen  ,,ZVZ“)

„GŘ – EU - Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 - OVKT“

V rámci projektu „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim“ financovaného z EHP a Norských fondů 2009 -2014

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

2015

I. Obecné informace o veřejné zakázce a zadavateli:

| Název veřejné zakázky: | „GŘ – EU – Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 - OVKT“ |
| --- | --- |
| Číslo akce v SMVS | 136V31400-0035 |
| Předpokládaná hodnota zakázky: | 14 000 000,- Kč bez DPH |
| Klasifikace dle číselníku CPV: | 45000000-7 Stavební práce 45216113-9 Výstavba vězení 45312000-7 Instalace a montáž poplachových systémů a antén |
| Klasifikace dle číselníku NIPEZ: | 45000000-7 Stavební práce 45216113-9 Výstavba vězení 45312000-7 Instalace a montáž poplachových systémů a antén |
| Identifikační údaje zadavatele: |  |
| Název: | Česká republika, Vězeňská služba České republiky |
| IČO: | 00212423 |
| Adresa sídla: | Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Ing. Miroslav Honzík Náměstek GŘ pro ekonomiku a logistiku VS ČR |
| Určeno pro organizační jednotku: | Věznice Kuřim Blanenská 1191, 664 34 Kuřim |

Kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Nikodým

Telefon: +420 244 024 501 e-mail: tnikodym@grvs.justice.cz

Ing. Oto Bartoněk,

Telefon: +420 541 555 300, 	e-mail: obartonek@vez.kur.justice.cz

II. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy B4 – OVKT spočívající v provedení lehké jednopodlažní třítraktové nástavby stávající přízemní budovy OVKT, v níž je navrženo ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou. Nově vzniklé 2. NP bude provozně nezávislé na stávající budově, samostatně přístupné dostavěným schodištěm z venkovního prostoru. Zastavěná plocha nástavby mimo schodišťový prostor je 395 m2. V prostoru nástavby bude umístěno 8 ložnic, každá pro čtyři vězně, společné sociální zařízení a koupelna, úklidový prostor, terapeutická místnost, místnost pro samoobslužné aktivity (praní, vaření), kulturní místnost a kuřácký kout. Pro personál bude zřízena kancelář se šatním koutem a sociálním zařízením. Součástí stavby bude zřízení samostatného vycházkového dvora ve vazbě na přistavěné vstupní schodiště.

Dílo je popsáno v projektové dokumentaci akce (dále „PD“) zpracované v březen/2015 společností DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 25905813.

- Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SOD“), přičemž dílem se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu. Dále provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a textovou a výkresovou částí PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny určující a závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle ZVZ.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení, tzn. jedná se o referenční výrobky a systémy ve formě „například“. Uchazečem navržené a oceněné řešení musí vykazovat stejné nebo lepší vlastnosti a kvalitu.

Součástí předmětu zakázky je:

    - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

    - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

    - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

    - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla atd.,

    - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

    - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

    - zpracování a předání projektové dokumentace skutečného stavu,

    - instalace billboardu a trvalé pamětní desky dle čl. 17.2. návrhu smlouvy.

Součástí předmětu zakázky není zajištění stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu. Tyto doklady zajistí zadavatel.

III. Místo a termín realizace veřejné zakázky:

Místem plnění je Věznice Kuřim, Blanenská 1191, 664 34 Kuřim. Dodavatel se po dobu výstavby musí podrobit režimu pro výkon činností v objektu se zvláštním režimem. Zásadní skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh realizace celého díla, jsou uvedeny v příloze č. 5 smlouvy – Podmínky pro realizaci díla ve Věznici Kuřim.

Požadovaný termín plnění díla je max. 220 kalendářních dní (přesný počet dní doplní uchazeč do čl. IV., odst. 4.3 návrhu smlouvy) od předání staveniště, přičemž zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Zadavatel předpokládá uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem do 31. 8. 2015. Konkrétní datum podpisu SOD závisí na termínu schválení stanovení výdajů správcem rozpočtu nebo na průběhu případného správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a další požadavky zadavatele:

- Základní kvalifikační předpoklady

- podle § 53 odst. 1 písm. a)  ZVZ splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- podle § 53 odst. 1 písm. b)  ZVZ splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- podle § 53 odst. 1 písm. c)  ZVZ splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- podle § 53 odst. 1 písm. d)  ZVZ splňuje dodavatel, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- podle § 53 odst. 1 písm. e)  ZVZ splňuje dodavatel, který není v likvidaci,

- podle § 53 odst. 1 písm. f)  ZVZ splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- podle § 53 odst. 1 písm. g)  ZVZ splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- podle § 53 odst. 1 písm. h)  ZVZ splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- podle § 53 odst. 1 písm. i)  ZVZ splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- podle § 53 odst. 1 písm. j)  ZVZ splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

- podle § 53 odst. 1 písm. k)  ZVZ splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

- Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ prokazuje uchazeč způsobem uvedeným v § 62 odst. 2 ZVZ, tj. čestným prohlášením, (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 6 této zadávací dokumentace)

- Profesní kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a) ZVZ 
-výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; a v § 54 písm. b) ZVZ – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění - např. provádění staveb jejich změn a odstraňování a např. poskytování technických služeb k  ochraně majetku a osob – pro část kamerový systém, přivolávací signalizace, dveřní a katrová signalizace, signalizace napadení osob, EPS) či licenci; a v § 54 písm. d) ZVZ - dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to doklad osvědčující autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

- Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a)  ZVZ  - seznamem stavebních prací, kde uvede min. 3 významné zakázky podobného charakteru realizované dodavatelem za posledních 5 let, přičemž smluvní cena každé z nich činí minimálně 3,5  mil. Kč bez DPH.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být:

- osvědčení příslušného objednatele o řádném a odborném plnění těchto stavebních prací,

- celkovou skutečnou cenu v Kč bez DPH,

- dobu a místo provádění stavebních prací.

Významnou zakázkou podobného charakteru se rozumí taková zakázka, během jejíž realizace mimo provádění běžných stavebních prací (rekonstrukce budov či sanace plochých střech nebo montáž zateplovacího systému ETICS), byly taktéž dodány a nainstalovány technické prostředky obdobného charakteru k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňující sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí (např. kamerové systémy, dorozumívací zařízení, systém EZS, tísňová tlačítka, EPS atd.) v rozsahu minimálně 5 % z celkové skutečně uhrazené ceny zakázky bez DPH.

Dodavatel je k prokázání splnění kvalifikačního předpokladu oprávněn využít přílohu č. 5 ZD.

Dále uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem 
dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) ZVZ – seznamem techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel požaduje uvést nejméně 1 osobu. Přílohou tohoto seznamu musí být kopie dokladů prokazujících úspěšné ukončení nejméně středoškolského vzdělání této osoby (např. maturitní vysvědčení) v oboru pozemní stavby nebo podobném oboru. Tento seznam bude nedílnou součástí nabídky, bude umístěn na samostatném listu nabídky a bude opatřen podpisem oprávněné osoby, která může za uchazeče jednat.

Pokud uchazeč není schopen prokázat splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem, v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1. písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem,

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, 
a to alespoň v rozsahu v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

Pravost a stáří dokladů jsou stanoveny v § 57 ZVZ,  dodavatel předkládá doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Ostatní doklady (seznamy a čestná prohlášení) musí být podepsány osobou (osobami) oprávněnými jednat za uchazeče.

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Uchazeč může využít vzorové prohlášení uvedené v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

V. Obchodní a platební podmínky:

- Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu SOD (příloha č. 2 ZD), který je pro uchazeče závazný; uchazeč do SOD doplní pouze chybějící, zadavatelem vyznačené údaje, ostatní údaje není dodavatel oprávněn měnit.

VI. Jiné požadavky zadavatele:

- Zadavatel, v případě zájmu, umožní zhotoviteli během výstavby zaměstnat uchazečem odsouzené na pomocné práce. Počet zaměstnaných odsouzených uvede uchazeč v nabídce a smlouvě o dílo. Případné zaměstnání vězněných osob bude řešeno samostatnou smlouvou.

VII. Podklady pro zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace (obsahující též návrh SOD) včetně příloh v elektronické podobě neomezeně dálkově přístupná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.vscr.cz/), https://ezak.vscr.cz/vz00003078.

Podkladem je dále kompletní prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě. Ta bude uchazečům poskytnuta na vyžádání prostřednictvím elektronického nástroje EZAK – adresa veřejné zakázky: https://ezak.vscr.cz/vz00003078, popř. po písemném vyžádání zadavatele, na adrese: Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, Programy a fondy EU, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.

Uchazeč je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel umístí znění dotazu uchazeče spolu s odpovědí na výše uvedeném elektronickém nástroji ve lhůtě stanovené v § 49 ZVZ.

VIII. Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17. 7. 2015 v 10,00 hodin ve Věznici Kuřim. Účastníci prohlídky (nejvýše 2 osoby za každého uchazeče), kteří nebudou moci předložit platný průkaz totožnosti, se prohlídky nemohou zúčastnit.

Účast na prohlídce je nutné nahlásit e-mailem nejpozději dva dny předem kontaktní osobě zadavatele – Ing. Oto Bartoněk, email: obartonek@vez.kur.justice.cz.

IX. Způsob zpracování a obsah nabídky:

- Specifikace části veřejné zakázky

V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, Příslušné subdodavatele uvede v seznamu subdodavatelů. V případě, že nemá subdodavatele, uchazeč uvede, že nemá subdodavatele. Dodavatel je povinen provést níže vyjmenované práce a dodávky HSV (Hlavní stavební výroba) uvedené v PD sám a tuto část díla nesmí provádět prostřednictvím subdodavatele, a to zejména:

- 27 – Zakládání mimo mikro pilotů

- 3 – Svislé a kompletní konstrukce

- 61 – Úprava povrchů vnitřních

- 62 – Úprava povrchů vnějších

- 771 – Podlahy z dlaždic

- 781 – Dokončovací práce – obklady keramické

- Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyku ve dvojím vyhotovení (originál + 1 kopie) v souladu s podmínkami, uvedenými v této ZD. Originál nabídky bude obsahovat také samostatné CD medium, na kterém bude zpracována kompletní nabídka v elektronické podobě ve formátu *.docx (případně *.pdf) – textová část, a *.xlsx – oceněný výkaz výměr.

U veškerých dodávek, uvedených ve výkazu výměr, bude uveden výrobce a obchodní název materiálů a výrobků.

Dále uchazeč v nabídce předloží doklad k provádění vnějších – tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS vydaný oprávněným certifikačním orgánem (certifikovaným zkušebním ústavem). ETICS musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZB 05-2007, s Evropským technickým schválením dle ETAG 004 zajišťující, že související práce budou prováděny po celou dobu realizace odpovídajícím způsobem. Dále uchazeč doloží specifikace materiálu zateplovacích systémů, které bezpodmínečně odpovídají svými technickými parametry zadání PD a uvede a doloží ve zvláštní příloze specifikaci celé skladby systému ETICS, ve které budou uvedeny názvy výrobků a výrobce, které hodlá použít.

Uchazeč rovněž doloží konkrétní specifikaci materiálů okenních a dveřních prvků, které bezpodmínečně odpovídají svými technickými parametry zadání PD.

Uchazeč předloží nabídku v následujícím členění do samostatných částí takto:

- část č. 1

- vyplněný Krycí list nabídky (název, adresa a identifikační údaje uchazeče), (viz příloha č. 3 – Vzor krycího listu); náklady na dodávku a instalaci billboardu uvede uchazeč zvlášť do vyznačených polí v Krycím listu,

- obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran,

- doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů,

- ostatní doklady a prohlášení o použitých materiálech a výrobcích, které uchazeč hodlá použít při provádění díla v souladu s článkem IX odst. 2 ZD.

- část č. 2

- seznam subdodavatelů (viz příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů). Seznam musí obsahovat identifikační údaje dle § 17 písm. d) ZVZ, případně prohlášení, že nemá uchazeč subdodavatele.

- část č. 3

- návrh SOD (viz příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo) na plnění veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče s přílohami smlouvy, kterými musí být časový harmonogram postupu prací, platební kalendář (předpokládaný finanční plán zpracovaný v návaznosti na časový harmonogram postupu prací s uvedením měsíčních finančních objemů realizovaných prací, včetně DPH)

- oceněný výkaz výměr s uvedením celkové ceny za dílo v Kč bez DPH a s DPH - ve výkazu výměr uchazeč uvede konkrétní typy a názvy výrobků, které navrhuje použít.

- doklady požadované podle § 68 odst. 3 ZVZ

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- Vzor seznamu a prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace.

- Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Krycí list nabídky, návrh smlouvy o dílo a prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů (s výjimkou originálů či úředně ověřených kopií dokladů) musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (nevyplývá-li takové oprávnění z obchodního rejstříku, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu).

Při posuzování úplnosti nabídky jsou rozhodující údaje uvedené v originále.

X. Zadávací lhůta:

Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, je zadavatelem stanovena do 31. 12. 2015.

XI. Místo a termín pro podání nabídky a místo pro otevírání obálek s nabídkami:

Adresa, na kterou mohou být nabídky doručovány:

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Uchazeči mohou poslat nabídku poštou, prostřednictvím kurýrní služby nebo osobně na adresu zadavatele; nebo tamtéž odevzdat do podatelny v pracovních dnech v době od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 8 2015 v 10:00 hod. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli.

Nabídka musí být zaslána v řádně zalepené obálce, zajištěné proti manipulaci, opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem:

Veřejná zakázka: „GŘ – EU – Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 - OVKT“ - NEOTEVÍRAT -

a opatřené na uzavření podpisem uchazeče. Na obálce dále musí být uvedena adresa uchazeče pro případy dle § 69 odst. 5 ZVZ.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. 8. 2015 v 10:30 hod. na adrese zadavatele.

Otevírání obálek se může účastnit nejvýše jeden zástupce každého uchazeče nebo podnikatel osobně, který předložil svou nabídku.  Zástupce uchazeče nebo podnikatel se před zahájením otevírání obálek prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě, že zástupce uchazeče nebude statutárním orgánem zapsaným v obchodním rejstříku nebo podnikatel osobně, předloží zástupce současně plnou moc opravňující jej k účasti na otevírání obálek coby zástupce uchazeče.

XII. Požadavky na poskytnutí jistoty:

- Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

XIII. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:

- celková cena za dílo na základě oceněného výkazu výměr v Kč bez DPH……váha 75 %

Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nejnižší nabídková cena dělená nabídkovou cenou hodnoceného uchazeče a násobená 100 tvoří bodovou hodnotu, která je následně vynásobena váhou kritéria.

nejnižší nabídková cena

Počet bodů kritéria  =  100 x ------------------------------------ x 0,75

nabídková cena hodnocená

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 75)

- doba realizace díla ve dnech od předání staveniště……….váha 20 %

Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nejkratší doba realizace díla od předání staveniště ve dnech dělená dobou realizace díla od předání staveniště ve dnech hodnocené nabídky a násobená 100 tvoří bodovou hodnotu, která je následně vynásobena váhou kritéria. Nabídky s dobou realizace díla kratší než 180 kalendářních dní budou hodnoceny stejně jako nabídky s dobou realizace díla v délce 180 kalendářních dní. Nabídky s dobou realizace díla delší než 220 kalendářních dní budou považovány jako nesplnění podmínek zadavatele.

nejkratší doba realizace

Počet bodů kritéria  =  100 x -----------------------------------  x 0,20

doba realizace hodnocená

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 20)

- záruční doba na dílo v měsících ..…….………………..……..váha 5 %

Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nabízená záruční doba v měsících hodnocené nabídky dělená nejdelší nabízenou záruční dobou v měsících a násobená 100 tvoří bodovou hodnotu, která je následně vynásobena váhou kritéria. Záruční doba musí být nejméně 60 měsíců – přesnou délku záruční doby uchazeč doplní do čl. 14.1. návrhu smlouvy. Nabídky se záruční dobou kratší než 60 měsíců budou považovány jako nesplnění podmínek zadavatele. Nabídky se záruční dobou delší než 84 měsíců budou hodnoceny jako nabídky se záruční dobou 84 měsíců.

záruční doba hodnocená

Počet bodů kritéria  =  100 x -------------------------------------  x 0,05

nejdelší záruční doba

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 5)

Body získané v dílčích hodnotících kritériích se sečtou. Nejlépe hodnocenou nabídkou bude nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů (maximálně možný celkový počet bodů je 100).

Hodnocení v souladu s § 79 odst. 4 ZVZ provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnotící komisí vyhodnocena nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů u více nabídek bude za nejvýhodnější nabídku vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

XIV. Variantní řešení:

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

XV. Ostatní práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upřesnit zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku na adrese: https://ezak.vscr.cz/vz00003078,

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,

- zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ.

- XVI. Ostatní podmínky:

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 ZVZ.

V Praze dne:

Ing. Miroslav Honzík

náměstek GŘ pro ekonomiku a logistiku VS ČR

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 4 – Vzor seznamu subdodavatelů

Příloha č. 5 – Vzor seznamu významných stavebních prací

Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a

finanční a ekonomické způsobilosti

Příloha č. 7 – Vzor seznamu a prohlášení dle § 68 odst. 3  ZVZ

Příloha č. 3 – Vzor krycího listu nabídky

- KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce

„GŘ – EU - Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 – OVKT“

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423

| Název uchazeče (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Adresa uchazeče (celá adresa vč. PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Zástupce uchazeče |  |
| Kontakt na zástupce uchazeče (tel., e-mail) |  |

| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| ………………….. | ………………….. | …………………… |

| Cena za dodávku a instalaci billboardu v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena za dodávku a instalaci billboardu v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| ………………….. | ………………….. | …………………… |

| Záruční doba na dílo | Délka | ……….. měsíců |
| --- | --- | --- |

| Doba realizace díla | Délka | ……….. dní |
| --- | --- | --- |

V 			dne:                                                             ………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Příloha č. 4 – Vzor seznamu dodavatelů

| SEZNAM SUBDODAVATELŮ, kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky, dle ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBDODAVATELE |  |  | Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě | % podíl na plnění veřejné zakázky |
| 1. | Název: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |
|  | IČO: |  |  |  |
|  | Kontaktní osoba: |  |  |  |
| 2. | Název: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |
|  | IČO: |  |  |  |
|  | Kontaktní osoba: |  |  |  |
| 3. | Název: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |
|  | IČO: |  |  |  |
|  | Kontaktní osoba: |  |  |  |
| 4. | Název: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |
|  | IČO: |  |  |  |
|  | Kontaktní osoba: |  |  |  |

Příloha č. 5 – Vzor seznamu významných služeb obdobného charakteru

| Seznam významných stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou seznamu budou osvědčení v souladu s ust. § 56 odst. 3) písm. a) zákona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět zakázky | Objednatel (tel. kontakt) | Objem zakázky | Doba realizace |

Příloha č. 6: Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) a § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Čestné prohlášení dodavatele

Dodavatel:

obchodní firma/název …………………………………………...……….……………………..,

se sídlem …………………………………………..………………………..…………………..,

- IČO (bylo-li přiděleno): ………………………………………………………………………..,

zapsaný v ……………………………………………………………………………………….

(dodavatel vyplní v případě, že je zapsán v obchodním rejstříku)

(dále jen „dodavatel“)

tímto prohlašuje, že je dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

- který je dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku „GŘ – EU - Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 - OVKT“

V ………… dne …………                   	        ..…………………………………………

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné

jednat za dodavatele

Příloha č. 7 – Vzor seznamu a prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ“)

SEZNAM A PROHLÁŠENÍ

dle § 68 odst. 3 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ“)

V souladu s § 68 odst. 3 ZVZ:

a)* dokládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (Vězeňská služba ČR) (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ),

| Jméno | Příjmení | Společník (S)/ Člen (Č) |
| --- | --- | --- |

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

b)* (pouze jde-li o akciovou společnost) dokládám seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ),

| Jméno | Příjmení | Zaměstnanec (Z)/ Člen statutárního orgánu (Č) |
| --- | --- | --- |

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

- prohlašuji, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ).

V…………………..dne……………..

………………………………………………………………..

podpis oprávněné osoby

*V případě, že skutečnosti uvedené v písm. a) a b) tohoto dokumentu u uchazeče nenastaly, uvede toto uchazeč namísto vyplnění tabulky.