- Příloha Smlouvy o dílo

- Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru Věznice Bělušice

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Bělušice, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Omezení a pravidla jaká musí dodavatel díla dodržovat, tak aby byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám při realizaci:

- věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob (jméno, příjmení, č.OP), které budou vyžadovat vstup do věznice (střežená + nestřežená část),

- vstup zaměstnanců zhotovitele do areálu věznice se řídí interními předpisy pro pohyb cizích osob a je nutné mít u sebe průkaz totožnosti.  Před zahájením prací bude provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků odborných firem zejména pak o styku s vězněnými osobami, režim pohybu ve střežené části věznice, pohyb vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,

- požadujeme aktuální seznam vozidel - typ vozidla, RZ a jmenný seznam řidičů od jiných subjektů než, které budou vykonávat pracovní činnost a vjíždět do střeženého prostoru vazební věznice,

- dodržovat podmínku maximálně jednoho samostatného pracoviště současně,

- v dostatečném časovém předstihu požadujeme denní harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu aktualizovat,

- nářadí přinášené do věznice (el. vrtačky, rozbrušovačky, ruční nářadí a další zařízení potřebná pro realizaci díla) budou důkladně kontrolována popřípadě zajištěna proti zneužití. Uložení nářadí po pracovní době bude provedeno do uzamčeného skladu, který bude předem schválen určeným pracovníkem oddělení VaJS pro toto použití.

- pracovní doba zhotovitele v pracovní dny bude maximálně od 6,00 h do 18,00 h. Nutnost prohlídky osoby i jeho zavazadel a prohlídky vozidel

- ve střeženém areálu věznice není možno používat mobilní telefony, vstupující osoby je budou vypnuté odkládat do určených schránek u vstupu do objektu. Pro komunikaci bude možno využít přidělené pevné telefonní linky,

- není možné vnášet jakékoliv předměty narušující výkon trestu popř. vazby, zejména zbraně, alkohol, psychotropní a omamné látky,

- objednatel je oprávněn odmítnout z účasti na zhotovování díla kteroukoliv osobu zhotovitele,

- osoby užité zhotovitelem jsou povinni dodržovat pravidla slušnosti.

Objednatel velkou část omezení dodavatele díla může předvídat, proto již do celkové doby realizace díla zohlednil možné průtahy a čas na realizaci zcela odpovídá místu a podmínkám realizace díla.