VS-11000-38/ČJ-2016-800095

Veřejná zakázka:

„GŘ EU - Věznice Příbram - Výstavba výrobně vzdělávací haly“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 660354 (předběžné oznámení č. 7601011038829)

Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1) odst. a) a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. |
| --- |
| Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny | Ke změnám nedošlo. |
| Popis předmětu veřejné zakázky | Ke změnám nedošlo. |
| Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele | Ke změnám nedošlo. |
| Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky | Ke změnám nedošlo. |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek | V případě nerealizace zakázky hrozí riziko, že nedojde ke zprovoznění výrobně vzdělávací haly. Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky – vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku spolufinancovanou ze strukturálních fondů může při prodlení dojít k nečerpání dotace a vzniku následných sankcí. Uplatnění vyšší sankce za nesplnění dílčího termínu souvisí s nutností dokončit „hrubou stavbu“ před zimním obdobím, následné práce v interiéru objektu je již možno dokončit bez ohledu na vnější podmínky. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu uvnitř areálu věznice, sankcionuje zadavatel porušení mlčenlivosti ze strany zhotovitele. |

| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve smyslu §156 ZVZ čl. (1) odst. b) a § 3 odst. (3) vyhlášky č. 232/2012 Sb. |
| --- |
| Předložení seznamu stavebních prací | Zadavatelem požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu méně než dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. |
| Předložení seznamu techniků nebo technických útvarů | Zadavatel požaduje uvést nejméně 1 osobu. |
| Předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací | Přílohou seznamu musí být kopie dokladů prokazujících úspěšné ukončení nejméně středoškolského vzdělání této osoby (např. maturitní vysvědčení) v oboru pozemní stavby nebo podobném oboru. |
| Předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení | Není požadováno |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici | Není požadováno |

| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 156 ZVZ čl. (1) odst. c) a § 5 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb. |
| --- |
| Odůvodnění vymezení technických podmínek | Zadavatel nevymezuje podmínky nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ. |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele §156 ZVZ čl. (1) odst. d) a § 6 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb. |
| --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým potřebám | Zadavatel bude nabídky hodnotit podle „ekonomické výhodnost nabídky“ a to na základě těchto kritériích: celková nabídková cena za dílo v Kč bez DPH o váze 75 %; doba realizace díla ve dnech od předání staveniště o váze 20 %; záruční doba na dílo v měsících o váze 5 %. Volbou tohoto základního hodnotícího kritéria se stanovenými dílčími hodnotícími kritérii zadavatel vedle nabídkové ceny zohlední také další parametry, který mohou mít vliv na realizaci díla v požadovaném termínu a kvalitě. |