Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „GŘ OL - Skuteč – zateplení objektu - PD“

Č. j.:  VS-34822-1/ČJ-2016-800050-VERZAK

(zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky dle následujících podmínek:

- Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba ČR,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423.

Kontaktní osoby ve věcech technických:

- referent majetkové správy: Radmila Šedinová

tel: 24402 4511, e-mail: rsedinova@grvs.justice.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Název zakázky:

- „GŘ OL - Skuteč – zateplení objektu - PD“

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na zateplení objektu expedičního skladu v areálu Skuteč v tomto rozsahu:

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení (DSP).

Zhotovitel poskytne součinnost pro získání stavebního povolení nebo ohlášení (vč. vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí).

- Vypracování dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli (DZS) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně výkazu výměr + 1 x oceněný výkaz výměr (rozpočet bude zpracován v cenové hladině pro rok 2017), obsah a rozsah zadávací dokumentace bude zpracovaný v souladu s § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016. Projektová dokumentace bude obsahovat komplexní řešení včetně všech profesí dle platných norem.

- Výkon autorského dozoru včetně spolupráce na zajištění všech potřebných podkladů pro kolaudační řízení a účast na kolaudační prohlídce.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována a předána zadavateli ve 3 paré s platností originálu.

- Projektová dokumentace pro zadání stavby (DZS) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DSP) bude zpracována a předána zadavateli ve 3 paré s platností originálu a 1 x kompletní verze na CD – výkresy ve formátu DWG a PDF, textová část ve formátu Word nebo PDF a výkaz výměr ve formátu XML (MS Excel) provázaný vzorci s rekapitulacemi a grafickou úpravou. Položkový rozpočet bude obsahovat: kód, název, měrnou jednotku, výměru, jednotkovou cenu a celkovou cenu. Rekapitulace bude po kapitolách, oddílech a objektech.

- Zhotovitel vypracuje podklady pro vypracování průkazu energetické náročnosti objektu.

- Místo a termín realizace veřejné zakázky

Místem provádění díla je budova expedičního skladu na pozemku parc.č. 1600 v k.ú. Skuteč,

na adrese Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč.

Termíny realizace:

- Zahájení prací: ihned po předání podepsané „Smlouvy“.

- Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání projektové dokumentace DSP do 40 dnů od zahájení prací.

- Ukončení 2. uzlového bodu, tj. předání dokumentace DZS v rozsahu DPS vč. výkazu výměr do  30 dnů od převzetí stavebního povolení nebo ohlášení od poskytovatele.

- Ukončení 3. uzlového bodu, tj. autorský dozor a spolupráce a účasti na kolaudační prohlídce – dle potřeby v návaznosti na dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této výzvy. Uchazeč do návrhu pouze doplní zadavatelem vymezené údaje. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

- Podklady pro zpracování nabídky

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva včetně všech příloh, tj. návrh smlouvy o dílo, krycí list nabídky, tyto podklady jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.vsce.cz/. a prohlídka místa plnění.

6.   Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 4.4.2017 v 9:00 hod. Na této prohlídce bude blíže specifikován předmět díla a budou zodpovídány případné dotazy uchazečů.

Účastníci prohlídky (nejvýše 2 osoby za každého zájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti. Sraz zájemců je ve 9:00 hodin před vrátnicí Expedičního skladu Skuteč, Vítězslava Nováka 611, Skuteč. Pro povolení vstupu do objektu musí zájemci nejpozději 3.4. do 12:00 hodin zaslat kontaktní osobě na e-mail: rsedinova@grvs.justice.cz následující údaje:

- jméno a příjmení

- číslo OP

- adresu sídla firmy podle obchodního rejstříku

7.   Způsob zpracování a obsah nabídky

Nabídka bude předána v analogové formě a 1 x elektronicky na CD. Nabídka bude zpracována v  českém jazyce v souladu s podmínkami, uvedenými v této výzvě. Všechny listy písemné nabídky budou navzájem pevně spojeny, aby nemohlo dojít k manipulaci s nabídkou, stránky budou očíslovány. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:

- obchodní jméno, adresu a identifikační údaje uchazeče, osobu oprávněnou jednat jménem účastníka,

- adresu a identifikační údaje účastníka, telefon a e-mail, bankovní spojení a číslo účtu,

- doklady prokazující kvalifikační předpoklady,

- nabídkovou cenu za dílo v české měně v členění:

- celková cena díla bez DPH

- DPH

- celková cena díla včetně DPH

- návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou,

8.   Požadované kvalifikační předpoklady

Účastník je povinen zadavateli s nabídkou předložit níže uvedené doklady a údaje:

- Splnění profesní kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže dodavatel tak, že v nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence (je–li zapsán), podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není;

- doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- doklad o autorizaci projektanta – ČKAIT.

Doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídek a mohou být předloženy v prosté kopii,

- Technická kvalifikace –  seznam 3 služeb obdobného charakteru s uvedením kontaktu na objednatele těchto prací, které realizoval v posledních 3 letech a to 3 x PD na zateplení objektu (zadavatel bude respektovat i pokud bylo zateplení objektu součástí celkové PD).

Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele této služby.

9.   Místo a termín pro podání nabídky

Uchazeči své nabídky doručí v řádně zalepené obálce opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem

„GŘ OL - Skuteč – zateplení objektu - PD“

NEOTVÍRAT

do podatelny Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67 (poštou, kurýrní službou nebo osobně) nejpozději do 6.4. do 11:00 hod. Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou uchazeče.  Prodloužený termín na podání obálek: 12.4.2017 do 11:00 hod.

Úřední hodiny podatelny jsou každý pracovní den od: 7:30 – 14:30 hod.

Nabídky podané po termínu nebudou zařazeny do hodnocení.

10.   Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče po kontrole splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů požadovaných v zadávací dokumentaci, která bude obsahovat nejnižší cenu za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. 2 této výzvy v korunách českých bez DPH. O výsledku hodnocení budou uchazeči, kteří podali nabídku, zadavatelem písemně informováni. Za písemnou formu se považuje i zpráva prostřednictvím e-mailu.

11.   Ostatní podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

- Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do konce roku 2017.

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upřesnit tuto výzvu k podání nabídky na základě žádosti zájemců, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění výzvy zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

- Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.

- Zadavatel nabídky, ani jejich části uchazečům nevrací.

- Variantní řešení nabídky se nepřipouští.

- Účastníci poptávkového řízení nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v tomto řízení.

- Toto poptávkové řízení se řídí dle ZZVZ jen v případě, kdy to zákon vysloveně stanoví nebo je to uvedeno v této výzvě.

- Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s výší pojistného plněni v min. výši 200.000,- Kč.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce a vyžádat si od vybraného uchazeče originály některých dokladů o plnění kvalifikace.

V Praze dne  23.3.2017

pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk

ředitel odboru logistiky

Přílohy:

Příloha č. 1 – krycí list nabídky

Příloha č. 2 –návrh smlouvy o dílo