- Příloha č. 2 SoD

Podmínky pro realizaci díla ve Věznici Vinařice

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Vinařice, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále je stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla musí dodavatel dodržovat:

- musí být splněny podmínky pro vystavení povolení zvláštního vstupu všech zaměstnanců zhotovitele – výpis z rejstříku trestů (bez záznamu) - ne starší 90-ti dnů, průkazkové foto (35 x 45 mm), vlastní žádost se stanovenými údaji,

- musí být provedeno prokazatelné poučení všech zaměstnanců zhotovitele o styku s vězněnými osobami, o režimu pohybu ve věznici, pohybu vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,

- věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob, které budou vyžadovat vstup do věznice alespoň jeden den předem,

- v dostatečném časovém předstihu předložit objednateli harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu aktualizovat,

- pevně stanovené termíny vyvážení odpadu, vždy pouze v pracovní dny v 07:00 hodin,

- pracovní doba zhotovitele bude maximálně od 7 h do 20 h.,

- cca 20 min. zdržení při průchodu vstupní branou věznice z důvodu  prohlídky osoby i zavazadel,

- významné zdržení v řádu až desítek minut při průjezdu vozidel zásobovací branou věznice (délka záleží na počtu vozidel, která přijela dříve),

- v mimopracovní dny není umožněn vjezd vozidel do areálu věznice,

- z hlediska bezpečnosti ve věznici je nezbytné dbát pokynů příslušníků VS ČR,

- další možná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna s vítězným účastníkem před podpisem SOD.

Objednatel velkou část omezení zhotovitele díla z velké části může předvídat, proto již do celkové doby realizace díla zohlednil možné průtahy a čas na realizaci zcela odpovídá místu a podmínkám realizace díla.