# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. VS-4723-X/ČJ-2017-803550-SML

na výkon technického dozoru stavebníka

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

I.

Smluvní strany

- Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice.

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu.: 2901881/0710

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

- (doplní účastník)

[je-li dodavatelem fyzická osoba – podnikatel]

-  jméno a příjmení  v úřední podobě, místo podnikání, bydliště

-  obchodní firma podle podoby v povolení k podnikání)

-  IČO, u plátců DPH DIČ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

[je-li dodavatelem právnická osoba]

- obchodní firma, včetně označení právní formy společnosti (např. “a.s.”,“spol. s r.o.“, „s.r.o.“), jak je zapsána v obchodním rejstříku,

- se sídlem ............

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ....,  oddíl...., vložka.....

- za níž jedná ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........

- IČO:

- DIČ:

- bankovní spojení:

- č.ú.:

(dále jen „Příkazník“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto příkazní smlouvu

(dále jen „Smlouva“):

II.

Základní ustanovení

1. 	Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

a)	Vyhlášení obchodní veřejné soutěže ze dne 5. 10. 2017,

pod č. j. VS-56423-3/ČJ-2017-803550

b)	Nabídka dodavatele ze dne DD.MM.2017(doplní účastník).

c)	Projektová dokumentace zpracovaná společností PPS Kania s.r.o., autorizovaným inženýrem Ing. Janem Kaniou (ČKAIT 1100617D1)

2. 	Dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od zadavatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

3. 	Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. 	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

5. 	Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

6. 	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

7. 	Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

8. 	Účelem smlouvy je zajištění výkonu činností TDS při realizaci stavby „Heřmanice – Vnější oplocení“.

III.

Předmět smlouvy

1. 	Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor stavebníka, (dále jen „TDS“). Bližší specifikace činnosti TDS je uvedena v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

2. 	Smluvní strany prohlašují, že předmět není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Příkazník také prohlašuje, že má odborné znalosti potřebné pro řádný výkon TDS dle tohoto článku smlouvy a že je oprávněn tuto činnost vykonávat.

- Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu TDS provádět a zajistit níže uvedené činnosti

  - TDS je povinen seznámit se s podklady realizace Stavby, zejména s projektem pro stavební povolení.

  - TDS se bude podílet na kontrole vzniku PD pro realizaci stavby.

  - TDS je povinen dodržovat a řídit se budoucí platně uzavřenou smlouvou o dílo na realizaci předmětné Stavby uzavřené mezi dodavatelem a příkazcem a kontrolovat shodu prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1, písm. c) článku II. této smlouvy.

  - TDS zabezpečí předání staveniště dodavateli, vč. zajištění protokolu a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,

  - TDS zajistí soulad záměru stavebníka s technickým řešením Stavby, jak je ujednáno ve smlouvě o dílo.

  - TDS je povinen kontrolovat dodržování kvality prací provedených dodavatelem a jeho poddodavateli, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami) a v souladu s požadavky technických norem a dle technologických postupů.

  - TDS je povinen dbát na hospodárnost při uplatňování záležitostí příkazce po celou dobu realizace díla a to také s přihlédnutím na nové technologické postupy se zvláštním zřetelem na úspory energií apod.

  - TDS je povinen zajistit dohled nad prováděním prací a tuto svou činnost potvrdit zápisem ve stavebním deníku, popřípadě nechat potvrdit zástupcem příkazce na Stavbě.

  - TDS je povinen provádět kontrolu a převzetí těch částí, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými. Za účelem kvalitního plnění tohoto úkolu je povinen TDS pořídit fotodokumentaci dostupných zakrytých částí a stavebních dílů a předat ji v elektronické podobě po ukončení činnosti příkazci.

  - TDS je povinen účastnit se všech jednání, které mají vliv na plnění předmětu díla.

  - TDS je povinen provádět také kontroly cenové a věcné správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a dodavatelských faktur v porovnání se skutečným stavem na prováděném díle a podle způsobu financování, jak je dohodnut smluvními stranami ve smlouvě o dílo.

  - TDS ověří správnost oceňovacích podkladů, soupisů provedených prací a faktur předkládaných dodavatelem a jejich oprávněnost před proplacením příkazcem a opatří je datem kontroly a podpisem a předá je příkazci k provedení úhrady.

  - TDS zajistí evidenci změn Stavby a tento výtisk dokumentace předá příkazci při přejímce díla a při kolaudaci.

  - TDS je povinen zajistit kontrolu a oprávněnost víceprací. Vede evidenci víceprací a méně-prací, jejich ocenění, zajistí soulad projektu se skutečným stavem a provede kontrolu vhodnosti použitých materiálů a zařízení.

  - TDS kontroluje vedení stavebního deníku podle platné legislativy, zejména zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5.

  - Úkony technického dozoru stavebníka při realizaci stavby budou zajišťovány formou technického dozoru v rozsahu nezbytně nutném pro řádný výkon technického dozoru s cílem zajistit řádnou realizaci stavby, min. 1-2 hodiny 2x týdně, Pokud se strany nedohodnou v průběhu realizace stavby jinak, bude technický dozor na stavbě prováděn v závislosti na technologických postupech stavby dodavatele. O výkonu technického dozoru dle této smlouvy bude po každé návštěvě stavby příkazníkem proveden zápis ve stavebním deníku s uvedením případně zjištěných vad a návrhů či pokynů pro jejich odstranění. Současně bude příkazce písemně příkazníkem vyrozuměn o provedeném výkonu činnosti a jeho výsledcích.

  - TDS organizuje a řídí kontrolní dny Stavby, pořizuje zápisy z těchto jednání.  Kontroluje plnění úkolů z kontrolních dnů.

  - TDS bez zbytečného odkladu informuje zástupce příkazce o všech důležitých událostech na Stavbě, majících vliv na průběh a postup prací.

  - TDS kontroluje dodržování časového plánu Stavby, připravuje podklady pro uplatnění případných majetkových sankcí.

  - TDS spolupracuje s pracovníky dodavatele při provádění prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení živelnými pohromami. V případě škody na majetku příkazce, vzniklé živelnou pohromou shromáždí důkazní materiál pro vymáhání škody po dodavateli Stavby, případně úhrady pojistné události po pojišťovně příkazce.

  - TDS provádí kontrolu, zda dodavatel provádí předepsanou koordinaci vydaných atestů, provozních zkoušek, výchozích revizí. Kontroluje, zda dodavatel provádí shromažďování povinně předkládaných dokladů v předepsaném rozsahu pro přejímku díla (certifikáty, atesty, protokoly o zkouškách, revize apod.).

  - TDS předá písemně příkazci kompletní soubor dokladů, osvědčujících kompletnost, bezpečnost a úplnost provedených prací a dodávek, včetně protokolu o předání a převzetí dokončené Stavby.

  - TDS se účastní kontrolních prohlídek Stavby, pokud tyto budou ze strany stavebního úřadu vyžadovány.

  - TDS kontroluje v dohodnutém termínu odstranění vad a nedodělků podle protokolu o předání a převzetí dokončené Stavby.

  - TDS není oprávněn využívat k provedení plnění předmětu této smlouvy nebo jeho části třetích osob a za svou činnost odpovídá v plném rozsahu samostatně. Příkazník je povinen činnost dle této smlouvy vykonávat sám. V případě, že svěří tento výkon jiné osobě, odpovídá za výkon činnosti stejně jako by ji provedl sám.

  - TDS je povinen zachovávat mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dozví z výkonu své činnosti a které lze považovat za obchodní tajemství, know-how společnosti a dále o všech věcech, týkajících se hospodářské, finanční a obchodní situace příkazce. Uvedená povinnost trvá i po skončení platnosti této příkazní smlouvy.

  - TDS se zavazuje veškeré údaje, informace a podklady převzaté od příkazce nebo jinak získané při plnění svých závazků využít výlučně k účelu, jenž je touto objednávkou předpokládán.

  - Jménem příkazce plní povinnosti dle §152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

  - Kontroluje postup prací dodavatele Stavby, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje příkazce.

  - Kontroluje dodržování technologických postupů, norem a předpisů sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

  - TDS dbá o to, aby dodavatel Stavby prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vč. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku.

  - Kontroluje, zda materiály konstrukce a výrobky pro Stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku.

  - Do stavebního deníku zaznamenává porušení či zastavení prací, které nařídí po odsouhlasení s příkazcem, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, spolupracuje s příkazcem a dodavatelem stavby na zajištění odstranění překážek pro pokračování prací.

  - TDS spolupracuje při odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším dodavatelům pro jejich navazující činnosti.

  - Průběžně eviduje všechny faktury dodavatele Stavby, kontroluje stav prostavěnosti.

  - Spolupráce s dodavatelem a jeho poddodavateli při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

  - Vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků dodavatele Stavby, především kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů.

  - V případě požadavku příkazce zabezpečí za zvláštní úhradu expertní posouzení a stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě.

  - Organizuje předkládání vzorků materiálů dodavatelem Stavby k výběru příkazci a autorskému dozoru (povrchové úpravy, barevné řešení – např. obklady, dlažby, podlahoviny, podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na Stavbě.

  - Kontroluje odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla.

  - Kontroluje vyklizení staveniště.

  - Zajišťuje odstranění vad a nedodělků vyplývající z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem a dodavatelem stavebních prací.

IV.

Doba a místo plnění

1. 	Příkazník zahájí výkon činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. 	Výkon činnost technického dozoru stavebníka bude prováděna do odstranění poslední vady z přejímacího kolaudačního řízení (Pravomocného ukončení kolaudačního řízení).

3. 	Místem plnění je areál Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava.

V.

Odměna

1. 	Odměna za činnost příkazníka je stanovena následujícím způsobem:

2.	Za činnosti uvedené v čl. III, odst. 3., bodu 3.1 až bodu 3.42 této Smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou a nejvýše přípustnou sazbu ve výši ......., (doplní uchazeč)- Kč s DPH za každou hodinu (1) činnosti TDS vykonanou pro příkazce. Počet hodin, po které příkazník bude vykonávat činnost TDS, vykáže ve výkazu.

3.	Výše uvedená odměna, tj. nejvýše přípustná hodinová sazba, byla stanovena na základě nabídky příkazníka. Odměna bude proplacena na základě odsouhlasení výkazu příkazcem, avšak do max. celkové výše 300.000,- Kč s DPH za činnosti uvedené v čl. III, odst. 3., bodu 3.1 až 3.42. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4.	Pokud na vykonanou činnost TDS pro příkazce připadne menší počet hodin, a tím související celková menší odměna, než je max. celková výše 300.000,- Kč s DPH, bude příkazníkovi proplacena odměna za tento nižší počet hodin. Tímto ustanovením není dotčena povinnost příkazníka provést celé plnění dle čl. III odst. 3., této Smlouvy.

5. 	V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy, náklady na dopravu do místa plnění, taktéž správních poplatků.

6.	Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.

Platební podmínky

1. 	Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. 	Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

- předmět smlouvy, tj. text „výkon činnosti technického dozoru stavebníka pro stavbu Heřmanice – vnější oplocení“,

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, kontaktní telefon,

- členění popisu fakturačních údajů:

Příkazce:			Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672, 1a, 140 67 Praha 4

Místo dodání, popř.

konečný příjemce	VS ČR, Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

3. 	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. 	Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

- Měsíční fakturace na základě schváleného výkazu prováděných prací a činností.

5. 	Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. Splatnost faktur doručených objednateli v termínu od 15. 12. aktuálního roku do 31. 1. následujícího roku, se prodlužuje o dalších 30 dnů.

6. 	Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. 	Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. 	Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. 	Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

10. 	Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této Smlouvy její porušení ze strany příkazníka nebo jiné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s příkazníkem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé neodpovídajícím plněním této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu škody, která mu případně vznikne postupem příkazníka

VII.

Práva a povinnosti příkazce

1. 	Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. 	Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. 	Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

1. 	Příkazník je povinen:

- Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

- Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané činnosti.

- Při výkonu činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

- Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

- Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

- Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.

- Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

- Dodržovat při výkonu činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

- Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. 	Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. 	Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

4. 	V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků a neprodleně tyto skutečnosti oznámí koordinátorovi BOZP stavby.

5. 	Příkazník je povinen dokumenty související s realizací zakázky uchovávat nejméně po dobu 10 let od roku následujícího po finančním ukončení její realizace nejméně však do konce roku 2028, a to zejména pro účely případné kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Dokumentace musí být vedena přehledně, musí být lehce dosažitelná, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

IX.

Povinnost nahradit škodu

1. 	Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

2. 	Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. 	Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 500 tis. Kč, s maximální spoluúčastí 50 tis. Kč.

4. 	Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity plnění a výši spoluúčasti).

X.

Sankční ujednání

1. 	Nebude-li příkazník vykonávat činnost TDS v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení svých povinností.

2. 	V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V. odst. 3 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. 	V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

4. 	Nebude-li příkazník vykonávat výkon činnost TDS v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

5. 	Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

6. 	Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

7. 	Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.

8. 	Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.

Zánik smlouvy

1. 	Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. 	Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. 	Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Závěrečná ujednání

1. 	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. 	Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz. Činnost příkazníka je ukončena dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu vydaného SÚ MSp.

3. 	Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. 	Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

5. 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 –	cenová nabídka zhotovitele – krycí list

příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy příkazníka

V Ostravě, dne:					V 		, dne:

Za příkazce:						Za příkazníka:

………………………………			…………………………………

Vrchní rada

plk. PaedDr. Petr Kadlec

ředitel věznice