Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

- „GŘ OL – oprava podlah v dílnách areálu TSS“

Č. j.:   VS-101040/ČJ-2017-800050-VERZAK

(zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky dle následujících podmínek:

- Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba ČR,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423

Kontaktní osoby ve věcech technických:

- referent majetkové správy: Radmila Šedinová

tel: 24402 4511, e-mail: rsedinova@grvs.justice.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Název zakázky: „GŘ OL – oprava podlah v dílnách areálu TSS“

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

- Předmětem veřejné zakázky je zakázka na stavební práce. Jedná se o opravu podlah ve stávajících dílnách v areálu technického střediska služeb, Soudní ul. Přesný rozsah veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), kterou zpracoval Ing.arch. Lubomír Hromádko, Na Zlíchově 18, 152 00 Praha 5 ve výkazu výměr (přílohy č. 3 a č. 4 této výzvy), v elektronické podobě, v listinné podobě na vyžádání.

- Opravy budou realizovány v časově na sebe navazujících etapách, případně budou práce realizovány v etapách s ohledem na finanční prostředky, s ohledem na charakter a rozsah prací. Opravy v dílně 134 budou s ohledem na nutnost zachování kontinuity provozu provedeny na dvě části. Z tohoto důvodu bude dílna přepažena dělící stěnou, která zaručí možnost pokračování prací v dílně.

- Dílo je děleno na dvě etapy a to:

- 1. etapa: dílny č. 144, 139, 137, 122, 119 a112,

- 2. etapa: dílna č. 133  a 134.

Další podmínky pro provedení díla:

-   Součástí předmětu zakázky je odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění stavebních prací dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály. Předmětem zakázky je dále zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

- Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr (příloha č. 3) požadovaných prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr, textovou a výkresovou částí PD, je pro zpracování nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit se zadavatelem v rámci dotazů k zadávací dokumentaci.

Dotazy k veřejné zakázce může účastník zasílat nejpozději do 1.11.2017 do 11:00 hod. Dotazy mohou být zasílány pouze el. poštou na rsedinova@grvs.justice.cz.

- Místo a termín realizace veřejné zakázky

Místem provádění díla jsou jednotlivé budovy-dílny Technického střediska služeb, Soudní ul. Praha 4.

Předpokládané období plnění:  listopad, prosinec 2017 – 30.4.2018.

Termín převzetí staveniště: do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy.

Termín zahájení prací: do 5 dní od převzetí staveniště.

Termín dokončení:  1. etapa do 15.12.2017

2. etapa bude zahájena v lednu 2018 a dokončena nejpozději do 30.4.2018

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této výzvy. Účastník do návrhu pouze doplní zadavatelem vymezené údaje. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

Záruční doba na dílo činí min. 60 měsíců od předání hotového díla. Nabídky, které budou obsahovat záruční dobu kratší, nebudou hodnoceny.

- Podklady pro zpracování nabídky

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva včetně všech příloh, tj. návrh smlouvy o dílo, projektová dokumentace, výkaz výměr, technická zpráva a prohlídka místa plnění.

Všechny podklady jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.vscr.cz/.

Veškeré dotazy k podkladům pro zpracování nabídky a odpovědi na ně bude zadavatel zveřejňovat prostřednictvím tohoto elektronického nástroje.

6.   Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 27.10.2017 v 9:00 hod. Na této prohlídce budou zodpovídány případné dotazy účastníků.

Účastníci prohlídky (nejvýše 2 osoby za každého zájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti. Sraz zájemců je v 9:00 hodin před vjezdem do areálu Technického střediska služeb.

7.   Způsob zpracování a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v písemné formě v  českém jazyce v jednom vyhotovení a jedenkrát v elektronické podobě shodné s písemnou formou (kopie) na CD nosiči, v souladu s podmínkami, uvedenými v této výzvě. Všechny listy písemné nabídky budou navzájem pevně spojeny, aby nemohlo dojít k manipulaci s nabídkou, stránky budou očíslovány. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:

1) Krycí list (příloha č. 1), který bude obsahovat:

- obchodní jméno,

- adresu a identifikační údaje účastníka,

- osobu oprávněnou jednat jménem účastníka,

- telefon, e-mail,

- bankovní spojení a číslo účtu,

- nabídkovou cenu za dílo v české měně v členění

- celková cena díla bez DPH,

- DPH,

- celková cena díla včetně DPH.

2) Doklady prokazující kvalifikační předpoklady.

3) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 2).

4) Vyplněný výkaz výměr.

5) Návrh harmonogramu prací.

8.   Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Účastník je povinen zadavateli s nabídkou předložit níže uvedené doklady a údaje:

- Splnění profesní kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže dodavatel tak, že v nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence (je–li zapsán), podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není;

- doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídek a mohou být předloženy v prosté kopii,

- Technická kvalifikace – seznam 3 stavebních prací obdobného charakteru s uvedením kontaktu na objednatele těchto prací, které realizoval za posledních 5 let. Obdobným charakterem se rozumí:

oprava, výměna, zhotovení podlah v prostorách se zvýšeným rizikem úniku provozních kapalin (autodílny, garáže, vnitřní parkovací plochy apod.).

Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele těchto stavebních prací.

9.   Místo a termín pro podání nabídky

Uchazeči své nabídky doručí v řádně zalepené obálce opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem

„GŘ OL - oprava podlah v dílnách areálu TSS“

Neotvírat

do podatelny Generálního ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67 (poštou, kurýrní službou nebo osobně) nejpozději do 2.11.2017 10:00 hod. Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou uchazeče.

Úřední hodiny podatelny jsou každý pracovní den od: 7:30 – 14:30

Nabídky podané po termínu nebudou zařazeny do hodnocení.

10.   Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle celkové nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka po kontrole splnění požadavků zadavatele, bude obsahovat nejnižší cenu za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. 2 této výzvy v korunách českých bez DPH. O výsledku hodnocení budou účastníci, kteří podali nabídku, zadavatelem informováni kontaktní osobou zadavatele elektronickou poštou.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.

11.   Ostatní podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy o dílo upravit návrh harmonogramu prací vítězného účastníka.

- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

- Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 6 měsíců.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v zájmu zajištění transparentnosti poptávkového řízení uveřejnit uzavřenou smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na profilu zadavatele.

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upřesnit tuto výzvu k podání nabídky na základě žádosti zájemců nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění výzvy zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

- Zadavatel předpokládá realizaci zakázky s ohledem na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2017 a 2018.

- Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku účastníka nezahrnout do posouzení a hodnocení nabídek.

- Zadavatel nabídky, ani jejich části, účastníkům nevrací.

- Variantní řešení nabídky se nepřipouští.

- Účastníci poptávkového řízení nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v tomto řízení.

- Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jen v případě, kdy to zákon vysloveně stanoví nebo je to uvedeno v této výzvě.

- Vybraný účastník před podpisem smlouvy předloží kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s výší pojistného plněni v min. výši 2.000.000,- Kč.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem v nabídce a vyžádat si od vybraného účastníka originály některých dokladů o plnění kvalifikace.

- Podmínky zadavatele pro stanovení nabídkové ceny účastníka v položkovém rozpočtu jsou následující:

- žádná položka nesmí mít hodnotu 0,- Kč nebo zůstat neoceněna,

- v každé položce ve výkazu výměr bude cena stanovena ve výši odpovídající ekonomicky nutným nákladům.

…………………………………………

pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk

ředitel odboru logistiky

V Praze dne  24.10.2017

Přílohy:

Příloha č. 1 – krycí list nabídky

Příloha č. 2 – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace (v elektronické podobě)