Dobrý den,

rád bych požádal o nabídku na instalaci, implementaci a nastavení produktu HipChat (https://www.atlassian.com/software/hipchat) či RocketChat (https://rocket.chat/).

Požadavky na implementaci:

- Instalace produktu na OS CentOS on-premis

- Instalace a zabezpečení OS CentOS podle best practise

- Komunikace klientem a přes web na server výhradně přes https, klient využívá výhradně protokol https (http není přípustné)

- Nastavení monitoringu celého řešení do Zabbix prostředí

- Nastavení procesů komunikace pro celou VSČR (z decentralizovaného řešení přechod na centralizované řešení), integrace GŘ VSČR (Generální ředitelství VSČR) a všech 37 OJ (organizační jednotek) pro cca 100 IT lidí

- Integrace na Windows AD, využití SSO (Single Sign-On)

  - cca 100 IT uživatelských účtů

  - cca 50 IT uživatelských účtů dodavatelů

- Zprovoznění mobilní aplikace v součinnosti s IT odborem zadavatele

- Zaškolení IT uživatelů, vytvoření návodů na používání produktu apod.

- Support a rozvoj celého řešení po dobu 3 měsíců od akceptace v rozsahu 2 MD / měsíc s dobou odezvy:

  - Priorita 1 (nejzávažnější) – do 2 hodin od nahlášení

  - Priorita 2 (střední) – do 4 hodin do nahlášení

  - Priorita 3 (nízká) – NBD (next business day)

- VSČR poskytne jen nezbytně nutnou součinnost

-     Smluvní pokuta za nedodržení termínů:

  - U priority 1 – pokuta = měsíční podpora – 50%, platné pro každý případ porušení

  - U priority 2 – pokuta = měsíční podpora – 25%, platné pro každý případ porušení

  - U priority 3 – pokuta = měsíční podpora – 10%, platné pro každý případ porušení

-	Cenové nabídky zasílejte ve struktuře:

| Název | Čas (MD) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementace a instalace |  |  |  |
| Zabezpečení OS |  |  |  |
| Nastavení centrálních helpdeskových procesů |  |  |  |
| Vybudování Knowedge base |  |  |  |
| Školení uživatelů |  |  |  |
| Support |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

- Reference s instalací HipChat či RocketChat pro 50+ uživatelů

- Zprovoznění k 31. 12. 2017