- Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo

- Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru Věznice Karviná

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Karviná, ve kterém jsou stanoveny zvláštní podmínky, specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou částečně ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Omezení a pravidla, která je dodavatel díla povinen zajistit a dodržovat tak, aby byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám:

- aktuální seznam osob (jméno, příjmení, č. OP), které budou vstupovat do věznice (střežená + nestřežená část), seznam musí být dodán věznici v předstihu

- poučení všech pracovníků, kteří budou vstupovat do věznice (viz seznam). Tito musí být prokazatelné poučení o režimu pohybu ve střežené části věznice, pohybu vozidel, ukládání materiálu a nářadí, nemožnosti navazování kontaktu s vězni  apod.,

- aktuální seznam vozidel - typ vozidla, RZ a jmenný seznam řidičů od dalších subjektů, kteří budou pro potřeby dodavatele vjíždět do střeženého prostoru věznice,

- maximálně jedno samostatné pracoviště,

- denní harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba průběžně a v dostatečném předstihu aktualizovat,

- nářadí, přinášené či přivážené do věznice (el. vrtačky, rozbrušovačky, ruční nářadí a další zařízení potřebná pro realizaci díla) bude podléhat důkladné kontrole. Nářadí bude po ukončení pracovní doby uloženo stanoveným způsobem ve vyhrazených prostorách, určených příslušným pracovníkem oddělení logistiky,

- pracovní doba zaměstnanců dodavatele díla bude od 7 do 15 hod. Dále je nutno počítat s cca 20 min zdržením při průchodu hlavním vchodem věznice (prohlídky osob, zavazadel a vozidel). Delší pracovní doba je možná po předchozí vzájemné dohodě (min. 1 den předem),

- ve střeženém prostoru věznice není možno používat mobilní telefony, vstupující osoby tyto budou vypnuté odkládat do určených schránek při vstupu do věznice,

- další případná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna s vítězným uchazečem před podpisem smlouvy o dílo.