Příloha č. 2 SOD

**Pravidla vstupu pro realizaci díla ve Věznici Vinařice**

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Vinařice, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále je stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla musí dodavatel dodržovat:

* musí být splněny podmínky pro vystavení povolení zvláštního vstupu všech zaměstnanců zhotovitele – výpis z rejstříku trestů (bez záznamu) - ne starší 90-ti dnů, průkazkové foto (35 x 45 mm), vlastní žádost se stanovenými údaji,
* musí být provedeno prokazatelné poučení všech zaměstnanců zhotovitele o styku s vězněnými osobami, o režimu pohybu ve věznici, pohybu vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,
* věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob, které budou vyžadovat vstup do věznice alespoň jeden den předem,
* v dostatečném časovém předstihu předložit objednateli harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu aktualizovat,
* pevně stanovené termíny vyvážení odpadu, vždy pouze v pracovní dny v 07:00 hodin,
* pracovní doba zhotovitele bude maximálně od 7 h do 20 h.,
* cca 20 min. zdržení při průchodu vstupní branou věznice z důvodu prohlídky osoby i zavazadel,
* významné zdržení v řádu až desítek minut při průjezdu vozidel zásobovací branou věznice (délka záleží na počtu vozidel, která přijela dříve),
* v mimopracovní dny není umožněn vjezd vozidel do areálu věznice,
* z hlediska bezpečnosti ve věznici je nezbytné dbát pokynů příslušníků VS ČR,
* další možná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna s vítězným účastníkem před podpisem SOD.

Objednatel velkou část omezení zhotovitele díla z velké části může předvídat, proto již do celkové doby realizace díla zohlednil možné průtahy a čas na realizaci zcela odpovídá místu a podmínkám realizace díla.