# Příloha č. 4

Podmínky pro realizaci díla ve Věznici Vinařice

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Vinařice, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále je stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla musí zhotovitel dodržovat, tak aby byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám:

- před vstupem zaměstnanců zhotovitele musí být splněny podmínky pro vystavení povolení zvláštního vstupu – výpis RT, foto, vlastní žádost,

- musí být provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků zhotovitele o styku s vězněnými osobami, o režimu pohybu ve věznici, pohybu vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,

- věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob zhotovitele, které budou vyžadovat vstup do věznice

- v dostatečném časovém předstihu je třeba zpracovat harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu aktualizovat,

- pevně stanovené termíny vyvážení odpadu,

- pracovní doba zhotovitele bude maximálně od 7 h do 20 h.

- při průchodu zaměstnanců zhotovitele do věznice je třeba počítat s cca 20 min zdržením (prohlídky osob i zavazadel),

- při průjezdu vozidel branou do věznice je třeba počítat s cca 20-30 min. zdržením (prohlídka vozidla, osob i nákladu)

- další možná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna s vítězným uchazečem před podpisem SOD.

Objednatel velkou část omezení dodavatele díla z velké části může předvídat, proto již do celkové doby realizace díla zohlednil možné průtahy a čas na realizaci zcela odpovídá místu a podmínkám realizace díla.