příloha č. 2

(NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO

na provedení projektové dokumentace

č.j. VS-40400-4/ČJ-2018-800850-VERZAK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

## I.

## Smluvní strany:

- Objednatel: (zeleně označený text reviduje objednatel)

## ČESKÁ REPUBLIKA

## Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

adresa organizační jednotky (věznice): Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

za stát právně jedná na základě pověření generálního  ředitele ze dne 1.9.2016, č.j.: VS-89009-4/ČJ-2016-800020-SP  vrchní rada plk. Mgr. Radek Kutiš, ředitel Věznice Horní Slavkov

IČO: 		00212423		 DIČ: 		není plátcem DPH

bankovní spojení: 	       ČNB Plzeň		 číslo účtu: 	46330881/0710

(dále jen ”objednatel“)

## a

## Zhotovitel: (žlutě označený text doplní dodavatel, nevyplněné části budou objednatelem vyjmuty)

……………………….. (je-li dodavatelem fyzická nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, pak uvede název obchodní společnosti dle obchodního rejstříku včetně zapisujícího soudu, oddílu a vložky)

………………………... (je-li dodavatelem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, pak uvede jméno, příjmení, u podnikajících fyzických osob s případným dodatkem též tento dodatek dle živnostenského rejstříku)

se sídlem: ……………………………………

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele a jednání jeho jménem:

………………………..…….

………………………..…….

(jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat Smlouvu podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, případně jiného úředně ověřeného dokladu, osoby oprávněné k samostatnému jednání za obchodní korporaci, resp. osoby oprávněné ke společnému jednání za obchodní korporaci nebo je-li zhotovitel zastoupen touto osobou na základě plné moci, pak jméno, příjmení a datum zplnomocnění)

IČO: 		………..…		 DIČ: 		…………………..

bankovní spojení: 	       …………..		 číslo účtu: 	…………………..

Adresa pro doručování korespondence: ………………………………… (dodavatel vyplní pouze v případě, že není shodná s jeho sídlem)

(dále jen ”zhotovitel“)

## II.

### Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

- Výzva k podání nabídky č.j. VS-40400-3/ČJ-2018-800850-VERZAK ze dne 11.4.2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava obj. č. 1 výměníkové stanice, MaR – projektová dokumentace“

- Zadávací dokumentace, která je součástí výzvy k podání nabídky (tvoří přílohu č. 1)

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. Závazné podklady dále tvoří:

- Nabídka zhotovitele ze dne ……………. (příloha č. 2)

## III.

## Předmět Smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech provést a předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků sjednaným způsobem a za níže uvedených podmínek a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

- Předmětem plnění je projekční činnost pro provedení opravy výměníkové stanice a měření a regulace. Opraveny budou technologie v hlavní výměníkové stanici a dále MaR v hlavní výměníkové stanici a podružných předávacích stanicích na pozemcích par. č. 2067/13, 2067/5, 2067/2, 2157/1, zapsaných na listu vlastnictví 6 pro katastrální území Horní Slavkov.

- Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí:

- Zajištění potřebných podkladů pro projekční činnost:

- zhotovitel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem a v případě nejasností požádá o doplnění všech potřebných informací a zadání nezbytných k provádění navazujících činností. Objednatel mu poskytne nezbytnou součinnost a přístup k těmto informacím,

- před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání,

- tato přípravná fáze je dokončena seznámením objednatele s návrhem technického řešení včetně specifikace navrhovaných výměn, doplnění a změn stávajícího systému MaR a technologií VS. Splnění musí být objednatelem písemně schváleno a odsouhlaseno.

- Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby:

- zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci pro provádění stavby v podrobnosti nezbytné pro získání potřebného povolení stavby, pro výběr dodavatele stavby a pro provedení prací vybraným dodavatelem stavby. Musí obsahovat veškerou nezbytnou výkresovou a textovou část a dále soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve formě slepého výkazu výměr a oceněný položkový rozpočet dle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění,

- není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků,

- projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění,

- v průběhu prací na dokumentaci budou zhotovitelem svolávány pravidelné informativní schůzky, na kterých seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Na výzvu objednatele musí být schůzka provedena nejdéle do 48 hodin po obdržení telefonické žádosti oprávněného zástupce objednatele. Z každé schůzky musí být proveden zápis, závazný pro všechny smluvní strany. Zápis ze závěrečné schůzky bude zápisem, kterým bude projektová dokumentace schválena oprávněnými zástupci obou stran a na základě něj předána objednateli v požadovaném rozsahu. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace,

- zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce, a to v šesti vyhotoveních. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kompletní dokumentace ve formátu *.PDF. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve formě výkazu výměr bude předán ve formátu *.XLS/*.XLSX a tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě v komprimovaném formátu *.ZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Paré č. 1 bude obsahovat originály dokumentů,

- výkaz výměr bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace,

- každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství,

- položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší roku 2017 a potvrzen autorizovaným projektantem. V položkovém rozpočtu mohou být uvedeny soubory a komplety jen výjimečně. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.

- Součinnost zhotovitele v rámci navazujícího zadávacího výběrového řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací spočívá v:

- součinnosti při zpracování zadávacích podmínek na realizaci stavby dodavatelsky,

- vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma,

- kontrola nabídek dodavatelů; v rámci kontroly provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení,

- kontrola dokladů předložených dodavatelem před podpisem Smlouvy o dílo.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této Smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným návrhem nebo provedením.

## IV.

## Doba a místo plnění

- Zhotovitel zahájí plnění díla dle této Smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou.

- Zhotovitel provede dílo do 10 týdnů od platnosti této Smlouvy.

- Místem plnění je areál Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov.

## V.

## Cena díla

- Celková cena díla dle čl. III. Smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nepřekročitelná a nejvýše přípustná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla a činí:

bez DPH: (doplní dodavatel),- Kč

slovy: (doplní dodavatel) korun českých

sazba …% DPH: (doplní dodavatel),- Kč

slovy: (doplní dodavatel) korun českých

včetně DPH: (doplní dodavatel),- Kč

slovy: (doplní dodavatel) korun českých

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této Smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení.  Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

- Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

## VI.

## Platební podmínky

- Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů.

- Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.

- Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel vystaví daňový doklad konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou faktury bude odsouhlasený a oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.  Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem sjednaným v článku IV. nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.

- Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a obsahovat protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

## VII.

## Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

- Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou objednatelovi možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

- Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, mu poskytne.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

VIII.

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

- Za prodlení s předáním díla v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy a v termínu podle čl. IV. této Smlouvy o více než 10 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala.

- Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádně vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

- V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny za realizaci předmětné stavby dodavatelsky o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. V. včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

- Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 20 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav.

IX.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (dále jen „reklamace“) písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Pokud tak ve lhůtě neučiní, má se za to, že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Pokud zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě dle bodu 1 tohoto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Reklamace se uplatňují přímo u zhotovitele a to písemně, telefonicky nebo emailem. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované v projektové dokumentaci budou odpovídat technickým normám a právním předpisům platným v ČR a budou mít takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží zhotovitel na vyžádání objednatele příslušnými doklady.

X.

Zánik Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této Smlouvy:

  - splněním smluvního závazku řádně a včas,

  - dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů,

  - jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany,

  - výpovědí s tříměsíční dobou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této Smlouvy zejména (vedle dalších případů uvedených v této Smlouvě):

    - nedodání řádně (bez vad) provedeného díla ve lhůtě podle čl. IV. této Smlouvy,

    - nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených lhůtách podle čl. IX. této Smlouvy;

    - nedodržení povinností vyplývajících z porušení povinnosti mlčenlivosti,

    - prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V. této Smlouvy delší než 20 dnů.

- Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této Smlouvy nezanikají mimo jiné ustanovení této Smlouvy čl. VIII. a povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení vzniklá porušením této Smlouvy. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně.

XI.

Oprávněné osoby

- Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění díla, převzetí díla, odsouhlasení faktur:

    - Petr Kubínek, ekolog, tel. 352 660 236, email: pkubinek@vez.hsl.justice.cz

    - Ing. Petra Nosková, vedoucí stavebního referátu, tel. 352 660 217, 773 783 177, email: pnoskova@vez.hsl.justice.cz

- ve věcech ekonomických:

    - Mgr. Stanislav Prchal, zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov, tel. 352 660 202, email: sprchal@vez.hsl.justice.cz

- ve věcech písemného pověření:

    - plk. Ing. Lukáš Prágner, 1. zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov, tel. 352 660 201, email: lpragner@vez.hsl.justice.cz

- Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

- bez omezení rozsahu včetně předání díla:

  - ……………………… (jméno, příjmení, funkce, tel., email)

- ve věcech technických:

    - ……………………… (jméno, příjmení, funkce, tel., email)

- zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby:

    - ……………………… (jméno, příjmení, funkce, tel., email)

- Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Předchozí věta se neuplatní na změnu oprávněných osob a jejich kontaktních údajů – případná změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně.

- Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

- Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

- Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.

- Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může podléhat podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, objednatel zašle tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění Ministerstvu vnitra prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, stejně tak objednatel nepřebírá odpovědnost vůči druhé straně za správnost uveřejnění, neboť i na zhotovitele dopadá povinnost uveřejnění této Smlouvy a má možnost si způsob zveřejnění i obsah zkontrolovat.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Bude-li Smlouva zrušena v souladu s § 7 zákona o registru smluv, použijí se přiměřeně ustanovení § 2991 a násl. občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Vzájemné vypořádání proběhne bez jakýchkoliv sankcí z titulu zrušení Smlouvy. Smluvní strany se dále v tomto případě zavazují neprodleně smluvně nahradit zrušené části Smlouvy, resp. uzavřít Smlouvu novou tak, aby byl zachován původně zamýšlený hospodářský účel zrušených ustanovení/zrušené Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Obě strany Smlouvy prohlašují společně, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

příloha č. 1 – zadávací dokumentace

příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele

příloha č. 3 – pověření k zastupování objednatele

| V Horním Slavkově dne …………. | V ……………….. dne ………….. |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| vrchní rada plk. Mgr. Radek Kutiš | jméno, příjmení |
| ředitel Věznice Horní Slavkov | funkce |