# Práce dodavatelských firem ve speciálním režimu věznice Kuřim

„Kuřim – oprava elektroinstalace v I.NP objektu B7  “

- Zvláštní povolení (průkaz s modrým pruhem) se vydává pro  střeženou i nestřeženou část věznice, pokud práce budou trvat déle než 1 týden. Vydává se pro občany české národnosti, v ojedinělých případech i pro jiné občany EU. Požadavky:

  - 1x fotografie, rozměr standard pro OP

  - číslo platného OP popř. pasu

  - bydliště,

vše min.3 dny před započetím akce

- Pro práce  ve střežené části věznice je nutný pro každého pracovníka negativní výpis z rejstříku trestů, ne starší 90 dnů

- Dovoz, odvoz materiálu:

- dovoz materiálu a odvoz kontejnerů: 07.00 - 17.00 hod.

- je nutno počítat s čekací dobou ( 10 - 30 minut)

- Požadavky na hlášení prací o sobotách, nedělích a svátcích:

- práce o So, Ne a svátcích hlásit minimálně dva dny dopředu - jména lidí, pracovní čas, kde budou pracovat a co budou dělat (Schvaluje ŘV).

- Požadavky na zabezpečení některých pracovních úkonů:

- manipulace se zvláštním povolením (průkazka): bude upřesněno při poučení pracovníků   u ZVOVS

- používání mobilního telefonu: zcela výjimečně pouze vedoucí pracovník, a to jen v nestřežené části věznice (povolení ŘV)

- vozidla v nestřežené části věznice mohou parkovat pouze po dobu vykládky nebo nakládky materiálu potřebného pro určenou práci. Při opuštění vozidla (mechanizmus) ihned uzamknout

- vstup bude povolen pouze neozbrojeným osobám

- zákaz používání alkoholických nápojů, drog a pod. Podnapilé osoby budou ihned vykázány

- při podezření z držení zakázaných nebo nepovolených předmětů, může být u osoby provedena osobní prohlídka

Všechny zde uvedené ohlašovací povinnosti bude zástupce dodavatelské firmy oznamovat a předávat určenému pracovníkovi stavebního referátu Věznice Kuřim tak, aby nedošlo k zanedbání nebo nezajištění potřebných stanovisek  a vyčlenění dozorujících osob.

Určení pracovníci Věznice Kuřim na akci   “ Kuřim – oprava elektroinstalace v I.NP objektu B7

1	jméno: Bc. Pavel Jabůrek

- jméno: Ing. Vladimír Veselý

- jméno: …………………………………..

- jméno:......................................................

5	jméno: .....................................................