# Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu podle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „výzva“) na stavební práce

Název zakázky:

„Bělušice - celový systém“

Zadavatel:

Česká republika - Vězeňská služba České republiky,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423, Věznice Bělušice

- určeno pro organizační jednotku Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov

Kontaktní osoba:

Bc. David Řehák – vedoucí stavebního referátu

Tel: +420 725 009 649

e-mail: drehak@vez.bel.justice.cz

# Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnitřních prostor 1. ubytovny spočívající ve změně ložnic na samostatné cely včetně změny dispozičního uspořádání. Úpravy jsou navrženy v tomto rozsahu: vybourání stávajících nenosných příček a vyzdění nových, vybudování nových podlahových konstrukcí včetně izolací, osazení nových celových dveří v počtu 12 kusů, vybudování nové kanalizace v této části objektu a její napojení na stávající část, instalace nových rozvodů studené vody včetně sociálních zařízení v antivandalovém provedení, domontáže a montáže stávajících otopných těles a celkové rekonstrukce elektroinstalace v této části objektu. Sociální zařízení bude nuceně odvětráno.

Dále bude provedena celková rekonstrukce slaboproudých rozvodů v této části ubytovny; bude vybudována dveřní signalizace celových dveří, bude rozšířen počet chodbových přivolávačů a nově bude vybudována celová signalizace. Nově instalovaná zařízení musí být integrována do stávajícího systému věznice včetně úpravy grafické nadstavby.

Dále bude proveden v rámci této zakázky nový rozvod STA do místnosti vychovatele.

Akce bude realizována v uzavřeném areálu Věznice Bělušice. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), zpracované projekční kanceláří DES Praha s.r.o., Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 pod zak. č. 259 2013 z 05/2013.

Nedílnou součástí předmětu zakázky je:

    - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

    - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

    - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

    - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla atd.,

    - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

    - zpracování a předání projektové dokumentace skutečného stavu,

Součástí předmětu zakázky není zajištění stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu. Tyto doklady zajistí zadavatel.

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SOD“), přičemž dílem se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž a komplexní vyzkoušení. Dále provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení staveniště, bezpečností opatření, atd.).

Výzva obsahuje výkaz výměr požadovaných prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a textovou a výkresovou částí PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídky.

Na dílo je požadována minimální záruční doba v délce alespoň 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

# Místo a termín realizace veřejné zakázky:

Místem plnění je Věznice Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu. Uchazeč se po dobu realizace zakázky musí podrobit režimu pro výkon činností v objektu se zvláštním režimem (např. prohlídky osob při vstupu do areálu věznice, omezený pohyb zaměstnanců zhotovitele, atd.). Přesná pravidla a podmínky pro pohyb osob a automobilů v objektu s tímto režimem, jsou nezbytnou součástí této výzvy jako příloha č. 4.

Požadovaný termín plnění díla je do 100 kalendářních dnů od předání staveniště. Zadavatel předpokládá uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem v průběhu srpna24 roku 2013.

# Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:

Uchazeč je povinen prokázat tyto kvalifikační předpoklady:

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (provádění staveb jejich změn a odstraňování a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob) či licenci;

c) předložením dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to doklad osvědčující autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

# Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu SOD. Návrh SoD je pro uchazeče závazný a uchazeč do SoD doplní pouze chybějící údaje.

Fakturace za provedení díla bude prováděna na základě dílčích faktur, vystavovaných měsíčně do 5 dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly provedeny fakturované práce a dodány věci k zabudování do díla. K faktuře bude přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele. Splatnost faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu peněžnímu ústavu.

# Jiné požadavky zadavatele:

Uchazeče dále uvede ve své nabídce text ve znění: „Předložená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci veřejné zakázky“.

# Podklady pro zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva včetně všech jejích příloh a prohlídka místa plnění.

Veškeré zadávací podklady včetně projektové dokumentace jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým přístupem, na profilu zadavatele, který je přístupný na webové adrese: https://ezak.vscr.cz/vz00000837.

Veškeré dotazy a odpovědi k této výzvě či jejím přílohám, bude zadavatel veřejné zakázky umísťovat na tento portál.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 24. 7. 20131 v 10,00 hod ve Věznici Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov. Účastníci prohlídky (nejvýše dvě osoby za každého uchazeče) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti.

# Způsob zpracování a obsah nabídky:

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce ve 2 vyhotovení (originál +1 kopie), v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Originál nabídky bude obsahovat také samostatné CD medium, na kterém bude kompletní nabídka v elektronické podobě ve formátu *.doc – textová část a *.xls – oceněný výkaz výměr.

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění takto:

- vyplněný Krycí list nabídky (název, adresa a identifikační údaje uchazeče),

- doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů,

- celková cena za dílo dle čl. 1 výzvy v Kč bez DPH a s DPH,

- návrh SOD na plnění veřejné zakázky (uvedený v příloze této výzvy), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, či za uchazeče včetně přílohy SOD, kterou musí být oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek).

Nabídka musí být uspořádána tak, aby bylo zabráněno manipulaci s jednotlivými listy, jejich odebírání nebo přidávání. Jednotlivé listy budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka, návrh SOD i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče (v takovém případě doloží uchazeč v nabídce plnou moc či jiný platný pověřovací dokument).

Návrh SOD musí být vypracován podle přiloženého textu návrhu SOD, který je pro uchazeče závazný, s tím, že uchazeč doplní chybějící údaje. Pokud uchazeč tuto podmínku nedodrží, nebude jeho nabídka hodnocena.

Oprávněné osoby podepíší na závěr nabídky prohlášení o tom, že údaje v ní jsou pravdivé; prohlášení bude obsahovat údaj o počtu stran nabídky.

Při posuzování úplnosti nabídky jsou rozhodující údaje, uvedené v originále.

# Zadávací lhůta:

Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán je zadavatelem stanovena do 31. 12. 2013.

# Místo a termín pro podání nabídek:

Nabídka musí být doručena osobně, poštou nebo kurýrem do podatelny Věznice Bělušice, č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu, v pracovních dnech v době od 08,00 hod. do 14,00 hod. a to nejpozději do 1. 8. 2013 do 10,00 hod.

Nabídky budou přijímány pouze v uzavřené a zapečetěné obálce s označením:

„NEOTVÍRAT - Bělušice – celový systém“.

Na obálce uveďte adresu uchazeče, popř. další identifikační údaje (IČO apod.)

# Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny, po kontrole splnění kvalifikačních a dalších požadavků zadavatele uvedených v této výzvě, podle nejnižší celkové nabídkové ceny za provedení díla dle čl. 1 této výzvy v Kč bez DPH. Celková cena bude tvořena součtem všech oceněných položek z položkového výkazu výměr. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnotící komisí vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo v originálu nabídky.

Otvírání obálek proběhne dne 1. 8. 2013 ve 12,00 hod v zasedací místnosti Věznice Bělušice.

O výsledku hodnocení budou uchazeči, kteří podali nabídku, zadavatelem informováni kontaktní osobou elektronickou poštou či dopisem a dále výsledky budou zveřejněny na profilu zadavatele.

# Právo zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo se žádným z uchazečů a poptávku zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na tuto veřejnou zakázku a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky uchazeče v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vrchní rada

plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL

ředitel Věznice Bělušice

Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh  smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - PD včetně výkazu výměr

Příloha č. 3 - Vzor krycího listu

Příloha č. 4 - Pravidla a podmínky pro pohyb osob a automobilů