VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č.j.: VS 1/418/001/2013-50/LOG/552

VYŘIZUJE:	Vojtěch Štěpnička

TELEFON: 	244 024 527, 724 301 938

FAX: 	244 024 503

E-MAIL: 	vstepnicka@grvs.justice.cz

V Praze dne: 20. 2. 2014

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dále jen „výzva“) dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

- Název veřejné zakázky:

„GŘ OL  VZT  -   Hradec Králové“

- Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, P.O. Box 3

IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423.

- Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzduchotechniky varny pro odsouzené v objektu Vazební věznice Hradec Králové včetně montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy            a demontáže stávajícího zařízení. Součástí díla je i zaregulování vzduchotechniky na projektované parametry a provedení zkušebního provozu v délce 14 dnů. Přesný rozsah díla je vymezen v projektové dokumentaci zpracované dne 29. 11. 2013 společností FELI v.o.s., Projekce – vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika, Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou pod názvem: „Rekonstrukce vzduchotechniky stravovacího provozu Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01 Hradec Králové“ (příloha č. 1). Zadavatel výslovně upozorňuje, že zhotovitel je povinen použít části vzduchotechniky ve vlastnictví objednatele a podle položkového výkazu výměr projektové dokumentace podle přílohy č. 1, dopravu na místo zajistí objednatel.

Klasifikace prací podle číselníku NIPEZ:

45351000-2 Instalace a montáž technického zařízení budovy

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této výzvy; uchazeč doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, budou vyřazeny z posuzování.

- Kvalifikační předpoklady uchazečů

Uchazeč v nabídce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů, a to:

- kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm, zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a

- kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Kopie výpisu z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Podklady pro zpracování nabídky

  - Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva včetně příloh, tj. č. 1 projektové dokumentace vzduchotechniky stravovacího provozu Vazební věznice Hradec Králové, č. 2 návrhu smlouvy o dílo, který obsahuje obchodní a platební podmínky, č. 3 tabulky základních údajů o nabídce (krycí list nabídky) a neoceněného výkazu výměr podle přílohy č. 1.

  - Všechny podklady pro zpracování nabídky jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.vscr.cz/vz00002024

  - Veškeré dotazy k podkladům pro zpracování nabídky a odpovědi na ně bude zadavatel zveřejňovat prostřednictvím svého elektronického nástroje.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč ve své nabídce uvede cenu v české měně vč. DPH jako cenu nejvýše přípustnou, a to v členění bez DPH, sazba a výše DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k realizaci veřejné zakázky. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu dle požadavků zadavatele - ocení položky v položkovém výkazu výměr, který je nedílnou součástí přílohy č. 2 této výzvy.

Výše DPH bude připočtena k ceně podle sazby platné v době uskutečněného plnění číselně a slovy. Nabídková cena musí být nejvýše přípustná po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

- Hodnocení nabídek

Zadavatel stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle kritéria „nejnižší nabídková cena“ v Kč bez DPH. Po kontrole splnění kvalifikačních předpokladů.

- Požadavky na způsob zpracování nabídky a její obsah

Uchazeč předloží nabídku v tištěné podobě v českém jazyku ve dvojím vyhotovení (originál + kopie) v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Nabídka musí být rozčleněna do dále uvedených samostatných částí a obsahovat dále uvedené náležitosti. Současně s nabídkou dodá uchazeč jedno vyhotovení v elektronické podobě na nepřepisovatelném médiu ve formátu .doc, . xls nebo .pdf.

V případě rozdílu je pro posouzení a hodnocení rozhodující tištěný originál.

- Členění nabídky

Nabídka bude obsahovat jednotlivě a v následujícím pořadí:

- Vyplněný Krycí list nabídky /příloha č. 3 této výzvy/ (obchodní jméno, adresa a identifikační údaje uchazeče) včetně obsahu nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran.

- Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů podle článku 5,

- Podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění (zejména označení typů a obchodní názvy nabízených jednotek a použitých materiálů),

- Uvažuje-li uchazeč s využitím práce odsouzených (čl. 12 této výzvy), uvede v nabídce jejich předpokládaný počet, druh práce a délku zaměstnání v týdnech,

- Návrh smlouvy o dílo /příloha č. 2 této výzvy/ na plnění veřejné zakázky opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče, včetně elektronického vyhotovení,

- Oceněný položkový výkaz výměr /nedílná součást přílohy č. 2 této výzvy/,

- Harmonogram prací /nedílná součást přílohy č. 2 této výzvy/.

Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Jednotlivé strany nabídky budou svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

- Místo a termín pro podání nabídky a prohlídka místa plnění

- Prohlídka místa plnění proběhne dne 04.03.2014 v 11:00 hod. ve Vazební věznici Hradec Králové. Účastníci prohlídky, kteří nebudou moci předložit platný průkaz totožnosti, se prohlídky nemohou zúčastnit.

- Adresa, na kterou mohou být nabídky doručovány:

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, P. O. box 3

- Uchazeči mohou poslat nabídku doporučeně poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby na adresu zadavatele nebo tamtéž odevzdat do podatelny v pracovních dnech v době od 10.00 hod. do 14.00 hod.

- Nabídky musí být podány v uzavřené obálce, zajištěné proti manipulaci a opatřené podpisem uchazeče.

- Na obálce dále musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat případné oznámení a obálka musí být označena tímto heslem: „Rekonstrukce vzduchotechniky stravovacího provozu Vazební věznice Hradec Králové – NEOTVÍRAT“

- Termín pro doručení nabídek: 11. 03. 2014 v 10:00 hod.

- Ostatní podmínky

  - Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem poptávkové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

  - Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 120 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek ve výzvě, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění výzvy k podání nabídek, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu výzvy zadavatel oznámí všem uchazečům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

  - Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.

  - Zadavatel nabídky, ani jejich části, uchazečům nevrací.

  - Variantní řešení nabídky se nepřipouští.

  - Účastníci poptávkového řízení nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v tomto řízení.

  - Toto poptávkové řízení se řídí dle zákona o veřejných zakázkách jen v případě, kdy to zákon vysloveně stanoví nebo je to uvedeno v této výzvě.

Přílohy:

Příloha    č. 1 -  	Projektová dokumentace zpracovaná FELI v.o.s., Projekce – vytápění,    vzduchotechnika a zdravotní technika, Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou pod názvem: „Rekonstrukce vzduchotechniky stravovacího provozu Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01 Hradec Králové“

Příloha   č.   2  -     Návrh smlouvy o dílo

Příloha   č.   3  -     Krycí list nabídky

Ing. Evžen Vondráček            	           		        					                 ředitel odboru logistiky

Generálního ředitelství VS ČR