Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

tel. 26103 4500, fax. 26103 4503, IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení

ČNB Praha 1 č. ú. 11- 81240881/0710

Č. j.: VS 88/003/001/2014-11/PRV/030

# ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

VE SMYSLU ZÁKONA č 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“)

Plzeň - generální oprava kogenerační jednotky 2014

Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení

I. Obecné informace o veřejné zakázce a zadavateli

| Název veřejné zakázky | Plzeň – generální oprava kogenerační jednotky 2014 |
| --- | --- |
| Klasifikace CPV | 50530000-9 Opravy a údržby strojů a zařízení |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 500 000 Kč bez DPH |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název | Česká republika, Vězeňská služba České republiky |
| IČO | 00212423 |
| DIČ | CZ00212423 |
| Adresa sídla | Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat | Vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Líbal, ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR |
| Určeno pro organizační jednotku Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň |  |

Kontaktní osoby:

Ing. Vít Hejtmánek

Tel: 377 660 214, 602 786 376,  e-mail: vhejtmanek@vez.plz.justice.cz

Kompletní zadávací dokumentace včetně zadávacích podmínek a návrhu smlouvy o dílo (dále jen SOD) je v elektronické podobě neomezeně dálkově přístupná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.vscr.cz/), URL odkaz veřejné zakázky: https://ezak.vscr.cz/vz00001967.

II. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení generální opravy jedné ze čtyř kogeneračních jednotek blokové teplárny Věznice Plzeň. Jedná se o kogenerační jednotku s motorem DEUTZ TBG 620 V 08.

Cílem VZ – generální opravy kogenerační jednotky je zajistit další spolehlivý provoz této jednotky pro zajištění dodávek tepla a elektrické energie pro Věznici Plzeň a externí odběratele tepla. Výše uvedená kogenerační jednotka má natočeno 48.000 motohodin a výrobcem je po dosažení tohoto údaje předepsána generální oprava. Plánovaný termín provedení VZ je do konce  roku 2014 tak, aby byla kogenerační jednotka připravena k provozu v zimním období.

Provedení generální opravy kogenerační jednotky je požadováno v tomto rozsahu:

Motor

- výměna hlav

- výměna vložek válců a pístních skupin

- výměna ojničních a hlavních ložisek

- repase ojnic

- repase klikové hřídele

- výměna vačkových hřídelí

- repase turbodmychadla

- repase hlavního olejového čerpadla

- kompletní přetěsnění motoru

- repase chladičů směsi

- výměna kabeláže na motoru

- přestříkání motoru nátěrem

- ostatní úkony patřící do stupně  E7 viz příloha č. 1 zadávací dokumentace

Generátor

- vyčištění skříně

- výměna ložisek

- oprava vnitřní kabeláže

- kontrola příp. oprava izolace statorového vinutí

Řídicí systém TEM 1

- celková repase rozvaděče

Rozvaděč pomocných pohonů

- repase rozvaděče (výměna akčních prvků, kontrola kabeláže)

Tepelný modul

- repase čerpadel

- výměna prvků měření a regulace

- kontrola příp. repase deskových výměníků

- výměna katalyzátoru

- vyčištění výměníku spalin

Součástí předmětu zakázky dále je:

    - odvoz a likvidace při opravě vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

    - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla atd.,

    - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

- Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí realizace generální opravy kogenerační jednotky ve výše uvedeném předepsaném rozsahu prací, dodávka příslušných originálních náhradních dílů, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz kogenerační jednotky v délce 1 týdne ve všech režimech provozu.

III. Místo a termín realizace veřejné zakázky:

Místem plnění je bloková teplárna Věznice Plzeň, Klatovská 202 v Plzni.

Požadovaný termín plnění díla je max. 90 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo. Zadavatel předpokládá uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem v měsíci květnu 2014.

IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a další požadavky zadavatele:

Uchazeč (dodavatel) je povinen prokázat základní, profesní, a technické kvalifikační předpoklady:

- Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a)  až k) ZVZ způsobem uvedeným v § 62 odst. 2 ZVZ, tj. čestným prohlášením, (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace).

- Profesní kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a) ZVZ -výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; a v § 54 písm. b) ZVZ – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

- Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů

- - dle § 56 odst. 2 písm. a)  ZVZ  - seznamem pěti významných služeb (s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí) poskytnutých v posledních 3 letech s obdobným předmětem plnění jako je předmět této zakázky (generální oprava technicky obdobné kogenerační jednotky), přičemž smluvní cena těchto služeb bude v souhrnu minimálně 4 mil. Kč bez DPH. Přílohou seznamu musí být:

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- Tento seznam bude nedílnou součástí nabídky, bude umístěn na samostatném listu nabídky a bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby, která může za uchazeče jednat.

Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 51 odst. 4, 5 a 6 ZVZ. Pravost a stáří dokladů jsou stanoveny v § 57 ZVZ. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90-ti kalendářních dnů. Ostatní doklady (seznamy a čestná prohlášení) musí být podepsány osobou (osobami) oprávněnými jednat jménem nebo za uchazeče.

Uchazeč předloží v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor čestného prohlášení je v příloze č. 5 této zadávací dokumentace).

V. Obchodní a platební podmínky:

- Jsou uvedeny v textu smlouvy o dílo, který je pro uchazeče závazný; uchazeč doplní pouze chybějící údaje. Zadavatel zálohy neposkytuje. Fakturace za provedení díla bude provedena v jedné faktuře, po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků a úspěšného vyhodnocení zkušebního provozu. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Faktura se hradí v české měně.

- VI.  Technické podmínky:

- Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace včetně všech příloh a text SOD.

VII. Podklady pro zpracování nabídky:

Podklady pro zpracování nabídky jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.vscr.cz/), URL odkaz veřejné zakázky: https://ezak.vscr.cz/vz00001967.

Podklady pro zpracování nabídky tvoří:

- tato zadávací dokumentace a to ve formátu:  *.pdf;

- přílohy zadávací dokumentace ve formátu *.doc a *.xls

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 3. 2014 v 10,00 hod v místě plnění. Účastníci prohlídky (nevýše 2 osoby za každého zájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti.

VIII. Způsob zpracování a obsah nabídky:

- Specifikace části veřejné zakázky

V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům., Příslušné subdodavatele vč. jejich identifikačních údajů uvede v seznamu subdodavatelů. V případě, že nemá subdodavatele, uchazeč uvede, že nemá subdodavatele. Dále zadavatel požaduje, aby příslušné demontážní a montážní práce na kogenerační jednotce uchazeč neplnil svým subdodavatelem.

- Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyku ve trojím vyhotovení (originál + 2 kopie) v souladu s podmínkami, uvedenými v této zadávací dokumentaci. Originál nabídky bude obsahovat také samostatné CD medium, na kterém bude zpracována kompletní nabídka v elektronické podobě ve formátu *.doc – textová část.

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných částí takto:

- část č. 1

- vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 4 této zadávací dokumentace)

- obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran,

- doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů,

- ostatní doklady a prohlášení.

- část č. 2

- cenová nabídka – vyplněný položkový rozpočet úkonů generální opravy v Kč bez DPH a s DPH (příloha č. 1 a 2 této zadávací dokumentace). Předložená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci veřejné zakázky.

- délka záruční doby v motohodinách, minimálně 10.000 hod.

- seznam subdodavatelů. Seznam musí obsahovat název a sídlo subdodavatele, jeho identifikační číslo (IČO), případně prohlášení, že nemá uchazeč subdodavatele.

- Doklady požadované podle § 68 odst. 3 ZVZ

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- část č. 3

- text SOD na plnění veřejné zakázky zpracovaný dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a otiskem razítka uchazeče s přílohami smlouvy, kterými musí být

  - soupis ostatních úkonů generální opravy předepsaných výrobcem kogenerační jednotky pod označením E7

  - harmonogram časového postupu generální opravy po týdnech

  - podmínky provádění zkušebního provozu v členění do třech částí:

    - přípravná část

    - prováděcí část

    - vyhodnocení zkušebního provozu.

- Vzor seznamu a prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

- Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy 
a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka, návrh smlouvy i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení uchazeče obsažené v nabídce musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu). Návrh smlouvy musí být vypracován podle přiloženého textu. Přípustné jsou jen drobné technické a jazykové úpravy.

Při posuzování úplnosti nabídky jsou rozhodující údaje, uvedené v originále.

IX. Zadávací lhůta:

- Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je zadavatelem stanovena 
do 31. 12. 2014.

X. Místo a termín pro podání nabídky a místo pro otevírání obálek s nabídkami:

Uchazeči své nabídky doručí osobně, poštou nebo kurýrem do podatelny Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň, v řádně zalepené obálce, zajištěné proti manipulaci, opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem:

Veřejná zakázka „VZ – Plzeň – generální oprava kogenerační jednotky 2014 – NEOTEVÍRAT“

a opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce dále musí být uvedena adresa uchazeče dle § 69 odst. 5 ZVZ.

Pracovní doba podatelny Věznice Plzeň: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2014 v 10:00 hod. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 31. 3. 2014 v  10:10 hod na výše uvedené adrese ve Věznici Plzeň.

Otevírání obálek se může účastnit nejvýše jeden zástupce každého uchazeče, který předložil svou nabídku. Zástupce uchazeče se před zahájením otevírání obálek prokáže buď pověřením uchazeče, nebo výpisem z obchodního rejstříku a dokladem totožnosti v případě, 
že je statutárním orgánem uchazeče. Ke vstupu do věznice je nutno předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

XI. Požadavky na poskytnutí jistoty:

- Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

XII. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle §78 odst. 1 písm. a) ZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídky, zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:

1) celková cena za dílo včetně DPH ……………………………………….váha 80 %

Bude hodnoceno podle vzorce kdy nejnižší celková nabídková cena dělená nabídkovou cenou

hodnoceného uchazeče a násobená 100 tvoří bodovou hodnotu, která je následně

vynásobena váhou kritéria.

nejnižší nabídková cena

Počet bodů kritéria  =  100 x ------------------------------------ x 0,8

nabídková cena hodnocená

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 80)

2) záruční doba na dílo v motohodinách ..…….………………..…….. …………váha 20 %

Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nabízená záruční doba v motohodinách hodnoceného uchazeče dělená nejdelší nabízenou záruční dobou v motohodinách a násobená 100 tvoří bodovou hodnotu, která je následně vynásobena váhou kritéria. Záruční doba musí být nejméně 10.000 motohodin. Nabídky se záruční dobou kratší než 10.000 motohodin budou považovány jako nesplňující podmínky zadavatele. Nabídky se záruční dobou delší než 20.000 motohodin budou hodnoceny jako 20.000 motohodin.

záruční doba hodnocená

Počet bodů kritéria  =  100 x -------------------------------------  x 0,2

nejdelší záruční doba

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 20)

Body získané v dílčích hodnotících kritériích se sečtou. Nejlépe hodnocenou nabídkou bude nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů (maximálně možný celkový počet bodů je 100)

Hodnocení v souladu s § 79 odst. 1 ZVZ provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

Rozhodující budou údaje uvedené v návrhu SOD.

XIII. Variantní řešení:

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

XIV. Ostatní práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upřesnit zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku dle § 49 ZVZ,

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,

- zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ.

- XV. Ostatní podmínky:

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 ZVZ.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel má zákonnou povinnost zveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na tuto veřejnou zakázku a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam případných subdodavatelů uchazeče, vybraný uchazeč je povinen předložit zadavateli seznam subdodavatelů dle §147a odst. 5 ZVZ.

XVI. Zpracování dodatečných dotazů

Tato zadávací dokumentace bude umístěna na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, na portálu: https://ezak.vscr.cz/vz00001967 na němž budou zveřejňovány dodatečné informace k žádostem dodavatelů a dodatečné informace zadavatele.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č.  1 – Položkový rozpočet ostatních úkonů generální opravy kogenerační jednotky patřících do stupně údržby E7

Příloha č.   2 – Položkový rozpočet generální opravy kogenerační jednotky

Příloha č.   3 – Text smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1

Příloha č.   4  – Vzor krycího listu

Příloha č.   5 – Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č.   6 – Seznam a prohlášení

V Praze dne 25. 2. 2014

Vrchní státní rada

plk. Ing. Tomáš Líbal

ekonomický náměstek generálního ředitele

Vězeňské služby ČR

Příloha č. 3

# S M L O U V A   O    D Í L O

# č. ..................................

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony

na základě pověření č. j. VS 26/3/2013-50/Všeob/080  ze dne: 2. 1. 2013 vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Líbal, ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: č.ú. 11- 81240881/0710, ČNB Praha

jako objednatel na straně jedné

a (doplní uchazeč)

[je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel]

-  obchodní firma, jméno nebo název)

- sídlo nebo místo podnikání

-  IČO, u plátců DPH DIČ

- bankovní spojení:

- č.ú.:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

[je-li zhotovitelem právnická osoba]

- obchodní firma,

- se sídlem ............

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ....,  oddíl...., vložka.....

- jejímž jménem jedná ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........

- IČO:

- DIČ:

- bankovní spojení:

- č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

II.

Podklady pro uzavření smlouvy

- Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s těmito podklady:

1. Zadávací dokumentace ze dne:	   	………………….

2. Nabídka zhotovitele ze dne:	    	………………(doplní uchazeč)

III.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu se zadávací dokumentací objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že v případě rozporu mezi zadávací dokumentací zadavatele a nabídkou zhotovitele má přednost zadávací dokumentace zadavatele.

(2) Dílo, provedení generální opravy kogenerační jednotky číslo M2 blokové teplárny Věznice Plzeň s motorem DEUTZ TBG 620 V 08, bude provedeno v tomto rozsahu:

Motor   DEUTZ TBG 620 V 08

- výměna hlav

- výměna vložek válců a pístních skupin

- výměna ojničních a hlavních ložisek

- repase ojnic

- repase klikové hřídele

- výměna vačkových hřídelí

- repase turbodmychadla

- repase hlavního olejového čerpadla

- kompletní přetěsnění motoru

- repase chladičů směsi

- výměna kabeláže na motoru

- přestříkání motoru nátěrem

- ostatní úkony patřící do stupně  E7 viz příloha č. 1 této smlouvy

Generátor

- vyčištění skříně

- výměna ložisek

- oprava vnitřní kabeláže

- kontrola příp. oprava izolace statorového vinutí

Řídicí systém TEM 1

- celková repase rozvaděče

Rozvaděč pomocných pohonů

- repase rozvaděče (výměna akčních prvků, kontrola kabeláže)

Tepelný modul

- repase čerpadel

- výměna prvků měření a regulace

- kontrola příp. repase deskových výměníků

- výměna katalyzátoru

- vyčištění výměníku spalin

Součástí předmětu díla dále je:

    - odvoz a likvidace při opravě vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

    - dodávka a montáž pouze originálních náhradních dílů,

    - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla atd.,

    - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě., předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

    - provedení zkušebního provozu v délce 1 týdne ve všech režimech provozu.

(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

(4) Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla a funkčnosti provozu kogenerační jednotky (vícepráce), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení a úhrada.

(5) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu sjednanou dle čl.V. odst. 1 této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do  
90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných prací navíc, pokud svým finančním rozsahem nepřesáhne 10% ceny za dílo sjednané v této smlouvě a rozsah víceprací byl odsouhlasen oběma stranami písemným dodatkem ke smlouvě.

(2) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

(4) Dílo je připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle Článku III. odst. 2 a přílohy č. 1 této smlouvy a je prosto vad a nedodělků a úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu dle Přílohy č. 3, této smlouvy.

(5) Místem provádění díla je strojovna blokové teplárny Věznice Plzeň, Dobřanská ulice 3, Plzeň, případně provozovny zhotovitele a jeho subdodavatelů.

(6) Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat podle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tyto smlouvy.

(7) Do doby plnění díla se též započítává i doba provádění zkušebního provozu, který je popsán v Příloze č. 3 této SOD - Podmínky provádění zkušebního provozu.

V.

Cena díla

(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III této smlouvy byla dohodnuta ve výši

………………………………………,- Kč s DPH

(slovy…. …………………………………… Kč včetně DPH)

bez DPH …………………………………………,- Kč

(slovy…. ……………………………………Kč bez DPH)

DPH 21 % ……………....,- Kč

(slovy ………………………………Kč)

(2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (položkového rozpočtu generální opravy kogenerační jednotky a položkového rozpočtu ostatních úkonů generální opravy kogenerační jednotky patřící do stupně údržby E7) ve smyslu § 2621 NOZ. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Skryté překážky provádění týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 NOZ.

(3) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny za dílo rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

(4)  Upraví-li v průběhu plnění předmětu díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

(1)Nárok na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), jejíž přílohou bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX.

(2) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků a úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu. Přílohou faktury musí být protokol o konečném předání a převzetí celého díla podepsaný zástupcem objednatele uvedený v čl. IX. odst. 1 a celkové vyúčtování uskutečněných plateb.

(3) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

(4) Faktura zhotovitele je splatná do 30 dní od jejího doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené zákonem a touto smlouvou, popř. je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

(5) Objednatel neuhradí část ceny, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.

(6) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

VII.

Součinnost smluvních stran

(1) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. O předání a převzetí místa a jeho stavu bude sepsán zápis v montážním deníku nebo písemný protokol.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu 
a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí 
a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a nahradit vzniklou škodu.

(4) Zhotovitel zajistí v místě realizace díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.

(5) Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

VIII.

Podmínky provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen počínat si v místě realizace díla tak, aby zde nezpůsobil žádné škody, a po ukončení díla uvést místo realizace do způsobilého stavu  a to do nejdéle 3 dnů od předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání místa realizace díla až do dne předání a převzetí dokončeného díla montážní deník.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do montážního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

(4) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí 
a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(5) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX, osoby vykonávající technický dozor určený objednatelem mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění prací s touto  a činit opatření podle § 2593 NOZ. Mají přístup na místa realizace díla a na místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy  a osob provádějících dílo je vstup povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance objednatele, uvedeného v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídkovém rozpočtu musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.

(7) Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny objednatele.

IX.

Oprávněné osoby

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) v rozsahu písemného pověření:

plk. Mgr. Vladislav Suda – 1. zástupce ředitele Věznice Plzeň

tel.:  602 622 199, 377 660 202   e-mail: vsuda@vez.plz.justice.cz

b)	ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací 
a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů v montážním deníku:

Ing. Vít Hejtmánek – vedoucí oddělení logistiky Věznice Plzeň

Tel.: 602 786 376  377 660 214   e-mail: vhejtmanek@vez.plz.justice.cz

Josef  Čermák -  vedoucí blokové teplárny

Tel.: 377 660 255     e-mail“ jcermak@vez.plz.justice.cz

c) ve věcech ekonomických:

Ing. Jiří Kalista – zástupce ředitele Věznice Plzeň

Tel.:  724 372964,  377 650 203  e-mail: jkalista@vez.plz,justice.cz

(2)  Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu: jméno, tel., e-mail (doplní uchazeč)

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla, provádění záznamů do montážního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: jméno, tel.  e-mail  (doplní uchazeč)

(3) Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat

Josef  Čermák -  vedoucí blokové teplárny

Tel.: 377 660 255     e-mail“ jcermak@vez.plz.justice.cz

(4) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich právní nástupci.

(5) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla druhé straně písemně oznámena.

X.

Přechod vlastnického práva a rizik

Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla.

XI.

Odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. Tím není vyloučeno právo objednatele nahradit škodu v penězích, namísto uvedením do předešlého stavu, pokud o to objednatel zhotovitele požádá.

(3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele dle jednotkových cen, obsažených v nabídce zhotovitele. Práce, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou.

(4) Zhotovitel se zavazuje po sjednání této smlouvy, nejdéle při předání pracoviště, předložit objednateli k nahlédnutí a k fotokopii sjednanou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám do výše min. hodnoty díla. Pojistná smlouva bude platná a pojištění bude udržováno po celou dobu trvání této smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Předání a převzetí díla

(1) Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé, drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

(2) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů,

- montážní deník

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

- doklady o provedených revizích a zkouškách

- doklady o provedení zkušebního provozu dle Přílohy č. 3 této smlouvy.

(3) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá,

c) soupis výhrad objednatele, zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se za to, že náklady nese zhotovitel,

d)	dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo). Pokud by tyto dohody měly směřovat k zúžení práv objednatele, pak jsou účinné jen, jestliže byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě.

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla objednatelem, pokud objednatel dílo nepřevzal.

(4) K podepsání protokolu o předání a převzetí díla jsou za zhotovitele oprávněny osoby uvedené v čl. IX. odst. 2 této smlouvy a za objednatele osoby uvedené v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

(5) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.

XIII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Užití § 2609 odst. 1 a 2 a § 2618 NOZ se dohodou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat kdykoliv po celou dobu záruční lhůty.

(2) Záruční doba za dílo činí …..(doplní uchazeč v nabídce min. 10.000 motohodin)  a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se zdarma odstranit vady na díle ve lhůtě do 15 dní ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel v těchto lhůtách vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Předepsané servisní úkony a revize během záruční doby provede zhotovitel zdarma. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tím nejsou dotčena (např. sleva).

(3) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit, např. že objednatele seznámil se správným užíváním díla nebo jeho části. Zhotovitel se však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatele dle jednotkových cen, obsažených v nabídce zhotovitele. Práce, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatele řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.

(4) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.

(5) Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu:

e-mail: ……………………………

kontaktní telefon pro potvrzení: ………………..

XIV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního zákoníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

(2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v úrovni v Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení s předáním díla.

(3)  Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 písm. c) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v úrovni v Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení.

(4) Za prodlení s uvedením místa realizace díla do způsobilého stavu ve lhůtě uvedené v čl. VIII odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

(5) Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v úrovni v Kč vč. DPH za každý započatý den uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.

(6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

(7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil.

(8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

(9)  Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.

XV.

Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasném zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět a učiní všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

(4) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(5) Smluvní strany mohou vedle případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy, pokud druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV odst. 6 této smlouvy, jinak závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz na základě zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

(6) Podstatným porušením smlouvy je:

- Překročení termínů zhotovení díla dle čl. IV o více než 30 kalendářních dnů.

- Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů.

(7) Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na úroky z prodlení.

(8) Ujednání o případných vícepracích či méněpracích se řídí zákonem o veřejných zakázkách.

XVI.

Uveřejnění smlouvy, skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

(1) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je: https://ezak.vscr.cz/vz00001967.

(3) Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo více než 10% z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel zašle seznam objednávajícímu do místa plnění na adresu Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň.

(4) Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

XVII.

Společná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ.

(2) Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí pro takové vztahy odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesilatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesilatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí.

XVI.

Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou paré. Smlouva nabývá platnosti 
i účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

(3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Soupis ostatních úkonů generální opravy předepsaných výrobcem kogenerační jednotky pod označením E7

Příloha č.2 -    Harmonogram časového postupu generální opravy po týdnech

Příloha č.3 -    Podmínky provádění zkušebního provozu v členění do třech částí:

- přípravná část

- prováděcí část

- vyhodnocení zkušebního provozu

- (Přílohy č. 2 až 3 vypracuje uchazeč a vloží do své nabídky)

V Praze dne:                        	                     			V…………………………..dne:

Za objednatele:                                                                 	            Za zhotovitele:

- ……………………………….            ……………………………………

Vrchní státní rada

plk. Ing. Tomáš Líbal

ekonomický náměstek generálního ředitele

Vězeňské služby ČR

- Příloha č. 4

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

veřejná zakázka na služby

„Plzeň - generální oprava kogenerační jednotky 2014“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR

Adresa: Soudní 1672/1a , Praha 4

IČO: 00212423

| Název uchazeče (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Adresa uchazeče (celá adresa vč. PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Zástupce uchazeče |  |
| Kontakt na zástupce uchazeče (tel., e-mail, ID datové schránky) |  |

| Celková nabídková cena včetně DPH | ………………….. |
| --- | --- |

| Záruční doba na dílo v motohodinách | ………………….. |
| --- | --- |

Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADů 
a ekonomické a finanční způsobilosti

v rámci veřejné zakázky

„Plzeň – generální oprava kogenerační jednotky 2014“

Tímto čestně prohlašuji, že:

- Splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona č.  137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ZVZ“), v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávacích podmínkách,

- podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit 
tuto veřejnou zakázku.

V…………………..dne……………..

………………………………………………………………..

podpis oprávněné osoby

Příloha č. 6

SEZNAM A PROHLÁŠENÍ

dle § 68 odst. 3 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ZVZ“)

V souladu s § 68 odst. 3 ZVZ:

a)* dokládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (Vězeňská služba ČR) (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ),

| Jméno | Příjmení | Společník (S)/ Člen (Č) |
| --- | --- | --- |

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

b)* (pouze jde-li o akciovou společnost) dokládám seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ),

| Jméno | Příjmení | Zaměstnanec (Z)/ Člen statutárního orgánu (Č) |
| --- | --- | --- |

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

- prohlašuji, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ).

V…………………..dne……………..

………………………………………………………………..

podpis oprávněné osoby

*V případě, že skutečnosti uvedené v písm. a) a b) tohoto dokumentu u uchazeče nenastaly, uvede toto uchazeč namísto vyplnění tabulky.