Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

č.j. VS 13/053/001/2014-33/PRV/005

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednavatel:	Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená

na základě pověření ze dne 30.1.2014 č.j. VS 5/17/001/2014-50/PRV/08O

ředitelkou Věznice Kuřim plk. PhDr. Zuzanou Kalivodovou

na adrese Věznice Kuřim, Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ : není plátcem DPH

číslo účtu: 2901881/0710

banka: ČNB Praha

Adresa pro doručování a fakturaci:  Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim

Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:	(doplní uchazeč)

Je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel:

- Jméno a příjmení v úřední podobě, datum narození, bydliště;

- Název podle podoby v povolení podnikání;

- IČO, u plátců DPH DIČ;

- Datum a místo vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny;

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem (v Praze Městským soudem)….,oddíl ….., vložka ….. nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Je-li zhotovitelem právnická osoba:

- Obchodní firma, včetně označení právní formy společnosti, jak je zapsána v obchodním rejstříku;

- Se sídlem…..…..;

- Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem (městským soudem v Praze)…….., oddíl…….., vložka……..;

- Za níž jedná (jména příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dnů, případně jiného ověřeného dokladu), nebo zastoupená …….. na základě plné moci ze dne………;

- IČO:

- DIČ:

- Bankovní spojení:

- Č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět díla

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou, výzvou k podání nabídky objednavatele uveřejněné na profilu zadavatele na adrese https://ezak.vscr.cz/vzP14V00000683 a nabídkou zhotovitele ze dne (doplní uchazeč) vytvořit dílo v souladu s touto smlouvou a závazek objednavatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu;

- Dílem je vyhotovení prováděcí projektové dokumentace (dále jen PD) na akci:

Věznice Kuřim – „Rekonstrukce vnější bezpečnosti“

v rozsahu dokumentace k provádění stavby podle zákona č. 183/2006, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle přílohy č. 5 a 6 vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednavatele. Dále PD musí být zpracována v souladu s ustanoveními §§ 44 a 45 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zároveň je předmětem díla výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu. PD musí obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet (položkový výkaz výměr oceněný podle jednotkových cen standardizovaných ceníků, platných v době vypracování PD) Navrhovaná zařízení musí být plně funkční se stávajícími systémy věznice a musí odpovídat platným předpisům a normám;

- Součástí díla se rosných stanovisek hlavního energetika, hlavního požárního technika, vrchního technzumí rovněž ve spolupráci s objednavatelem zajištění veškerých podkladů nutných ke zpracování PD zhotovitelem v rozsahu uvedeném v čl. 2 odst. a) výzvy, získání souhlaika BOZP, ekologa Vězeňské služby ČR a vydání stavebního povolení Stavebním úřadem pro účely Vězeňské služby a jejich organizačních složek;

- Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 tištěných vyhotoveních a jednou v elektronické podobě (textová část ve formátu MS Word 2003 a vyšší, položkový rozpočet i výkaz výměr ve formátu Excel 2003 a vyšší, výkresová část v programu Adobe Reader - pdf* a Autocad;

- Součástí díla je také provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, popř. zajištění ostatních inženýrských služeb během výstavby nutných pro zdárné a bezpečné dokončení stavby a účast na kontrolních dnech. Autorský dozor bude ukončen dnem vydání kolaudačního souhlas;

- Projektová dokumentace bude zhotovena podle výzvy k podání nabídky ze dne 10.9. 2014 a nabídky zhotovitele ze dne xxx (doplní uchazeč). Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnosti stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologických zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a pokyny objednavatele;

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné;

- Objednavatel předá zhotoviteli podklady nutné k zdárnému zhotovení díla;

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a převést na něj vlastnické právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, ustanovení § 2595 NOZ se dohodou smluvních strany vylučuje. Pokud zhotovitel má pokyn objednatele za nevhodný, má povinnost jej na tuto skutečnost s odůvodněním písemně upozornit.

Článek III.

Doba plnění

- Dílo vymezené v článku II., odst. 2), této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednavateli nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;

- Místem plnění díla je sídlo objednatele organizační jednotky Vězeňské služby ČR věznice Kuřim, Blanenská 1191a provozovna zhotovitele.

Článek IV.

Cena díla

- Celková cena díla, uvedeného v čl. II. této smlouvy činí:

…………………………….,-Kč s DPH

(slovy………………………………………………. s DPH.)

bez DPH ………………………………….,- Kč

(slovy ………………………………,- Kč bez DPH)

Sazba 21% DPH............................................,- Kč

(slovy ………………………………… Kč)

- z toho cena za zhotovení prováděcí projektové dokumentace a spolupráci při zajištění příslušných podkladů a stavebního povolení činí:

…………………………………………….,- Kč s DPH

(slovy …………………………………..,- Kč s DPH

bez DPH………………………………..,- Kč

(slovy ………………………………….. Kč bez DPH)

sazba 21% DPH………………………,- Kč

(slovy………………………………. Kč)

- z toho cena za provedení autorského dozoru při realizaci stavby činí:

…………………………….., -Kč s DPH

(slovy……………………………………………… Kč s DPH)

bez DPH……………………………. Kč

(slovy………………………………………………… Kč bez DPH)

sazba 21% DPH……………………………..,- Kč

(slovy………………………………………………… Kč)

Tato cena se skládá z:

Kč včetně DPH/za 1 hodinu autorského dozoru x…..počet hodin (doplní uchazeč).

2) Upraví-li v průběhu výstavby právní předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

3) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 NOZ.

Článek V.

Platební podmínky

- Objednavatel uhradí cenu za dílo na základě dvou faktur. První fakturu ve výši dle čl. IV. odst. 1 a) této smlouvy vystaví zhotovitel po podpisu předávacího protokolu PD. Druhá faktura za provádění za provádění autorského dozoru bude vystavena na základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin prováděného autorského dozoru až do výše max. stanovené částky uvedené v čl. IV. Odst. 1 b) této smlouvy.

- Faktury zhotovitele musí být předloženy vždy ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur musí být oboustranně podepsaný protokol PD nebo oboustranně podepsaný výkaz počtu hodin prováděného autorského dozoru. Obě strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednavatele. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena oprávněným zástupcem objednavatele. Za den uskutečněného dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

- Faktury zhotovitele se hradí v české měně a jsou splatné do 30 dnů od doručení objednateli. Pokud však faktur nemá smlouvou nebo zákonem vyžadované náležitost, popřípadě je věcně nesprávná, je objednavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Za kontrolu faktur je za objednavatele odpovědný: Pavel Jabůrek, e-mail: pjaburek@vez.kur.justice.cz, tel.: 541 555 311.

- Objednavatel může od faktury zhotovitele odečíst své pohledávky za zhotovitelem, které vznikly v souvislosti s plněním podle této smlouvy.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předaním objednavateli včetně odstranění vad.

- K podepsáním předávacího protokolu PD jsou oprávněni……..(doplní uchazeč), za objednavatele Pavel Jabůrek. Podepsáním protokolu přechází na objednavatele vlastnická práva k předmětu díla.

- Jestliže objednavatel odmítne PD převzít, sepíší účastníci přejímacího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.

- Zhotovitel splní svojí povinnost vykonávání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby vydáním kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.

Článek VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není provedeno v souladu s pokyny zhotovitele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohoda obou stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.

- Ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba však neskončí dříve, než záruční doba za dílo, které je podle dodané dokumentace zhotoveno.

- Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní u zhotovitele: (doplní zhotovitel).

- Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednavatel písemně reklamoval v záruční době nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, nedojde-li po projednání k jiné dohodě. Zhotovitel projedná s objednavatelem nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o reklamaci dozvěděl, způsob a lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit i v případě, že prokázal, že za ně nenese odpovědnost. Zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného prodlení. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit na účet zhotovitele. Jiná práva objednavatele a odpovědnost z vad daných NOZ tímto nejsou dotčena (např. sleva).

Článek VIII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- Nezaplatí-li objednavatel cenu za provedení díla včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

- Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad ve lhůtě podle čl. VII. odst. 4, a to za každou vadu jednotlivě.

- Za porušení mlčenlivosti dle čl. IX.  odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.

- Úhrada smluvních pokut nemá vliv na vznik nároku objednavatele na případné vzniklé škody zaviněné zhotovitelem.

- Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně. Pro vyúčtování, náležitostí faktury u úroků z prodlení smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. IV odst. 2.

Článek IX.

Zvláštní ustanovení

- V průběhu rozpracovanosti díla bude objednavatel vyzván zhotovitelem k první konzultaci navrhovaného díla nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Další konzultace bude dohodnuta vždy po jednání předchozí konzultace nejdéle však           za 14  dnů. Zhotovitel vždy sdělí požadavek na přítomnost příslušných pracovníků objednavatele při konzultacích nejméně 3 dny předem. Z konzultací bude pořizován písemný zápis, jehož návrh vypracuje zhotovitel a předloží objednateli ke schválení.  Zhotovitel předá objednateli 30 dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy vypracovanou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 20 dnů od převzetí projektové dokumentace své připomínky k předložené projektové dokumentaci, které zhotovitel zapracuje. K závěrečnému projednání před vyhotovením čistopisu projektové dokumentace vyzve zhotovitel objednavatele nejpozději 5 dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy. Místo konzultace stanoví objednavatel.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatná/neúčinná novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamyšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Objednavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli pořízení fotodokumentace skutečného stavu předmětu díla a prohlídku míst, ve kterých se předpokládá provádění stavebního díla, které má být na základě projektové dokumentace realizováno. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se při projektování stavby dozvěděl a nesdělovat je jiným osobám, než těm, které se podílí na zadávacím řízení pro zhotovení stavby nebo podepsaly smlouvu o dílo na její zhotovení.

- Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednavatele při splnění podmínek stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení. Objednavatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavek respektovat. V tomto případě je však objednavatel povinen řešit otázku výše ceny a případně dohodnout změnu doby plnění. V případě prodloužení doby plnění provedení díla platí ustanovení čl. II. obdobně.

- Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání záruční doby dle této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že do 15 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předloží na vyžádání objednateli k nahlédnutí originál podepsané pojistné smlouvy. Objednatel je oprávněn vytvořit si kopii této pojistné smlouvy. Nepředloží-li zhotovitel v uvedené lhůtě pojistnou smlouvu, jde o podstatné porušení této smlouvy a objednavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez náhrady dosud vynaložených nákladů zhotovitelem.

- Smluvní strany mohou vedle podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy, pokud druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. IX odst. 10 této smlouvy, jinak závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednavatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednavatel může také od smlouvy odstoupit, jestliže na zhotovitele byl vyhlášen konkurs na základě zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo pokud vstoupil do likvidace.

- Podstatným porušením této smlouvy je zejména:

  - Překročení termínu zhotovení díla dle čl. III. odst. 1) o více než 15 kalendářních dnů;

  - Prodlení objednavatele v úhradě platebních o více než 30 kalendářních dnů.

- Odstoupení od smlouvy není dotčen nárok na úroky z prodlení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo poškození, které způsobil objednavatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.

Článek X.

Užití projektové dokumentace

- Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze zhotovitele na objednatele. Současně objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu §12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 121/2000 Sb.“); za tímto účelem v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek:

- Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a užívání stavby.

- Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb. Objednatel však není povinen licenci využívat.

- Tato licence je poskytována jako výhradní licence; zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dílo užít.

- Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednatel povinen před úpravou (změnou) poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny).

- Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Kromě toho informace o díle poskytuje objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této licence.

- Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

- Zhotovitel a objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v plné výši  (tj. ve výši obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

Článek XI.

Závěrečné ustanovení

- Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní vysloveně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Pokud jsou v této smlouvě sjednány lhůty ve dnech, rozumí se tím kalendářní dny.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými zástupci stran, uvedenými v čl. I smlouvy, které může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou označovány od č. 1 v nepřetržité řadě.

- Dojde-li ke změně statutu zhotovitele (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 15 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednavatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednavatel dva výtisky.

- Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

- Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kuřimi dne: 							V ……………..dne

Za objednavatele:							Za zhotovitele:

Vrchní rada			   			(doplní uchazeč)

plk. PhDr. Zuzana Kalivodová

ředitelka věznice