# NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

# č. j.:  VS 19/012/-/2014-13/LOG/527

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., „občanský zákoník“

v platném znění, dále jen „OZ“

# Smluvní strany

## ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČ:  00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 31. 1. 2014, pod č. j. VS 5/036/001/2014-50/PRV/080, vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

#### Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

#### 471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

(doplní uchazeč)

je-li zhotovitelem fyzická osoba - podnikatel

jméno a příjmení v úřední podobě, trvalé bydliště

obchodní jméno podle povolení k podnikání

IČ:

DIČ: (u plátců DPH)

ISDS:

bankovní spojení:, č. ú.:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (Městským) soudem v ….,

oddíl…, vložka…, nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list

je-li zhotovitelem právnická osoba

obchodní firma, včetně označení právní formy společnosti (např. „a.s.“, „spol. s r.o.“, „s.r.o.“)

se sídlem…

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (Městským) soudem v …., oddíl..., vložka ….

zastoupená (jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne .....(plnou moc učinit přílohou této smlouvy)

IČ:

DIČ:

ISDS:

bankovní spojení: …, č. ú.: …

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

### Podklady pro uzavření smlouvy

Výzva k podání nabídky ze dne: 24. 9. 2014, č. j.: VS 19/012/002/2014-13/LOG/527

Nabídka zhotovitele ze dne: (Doplní uchazeč)

V případě nesouladu obou dokumentů má přednost výzva k podání nabídky.

### Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v opravě izolace objektu č. 10 spočívající v utěsnění trhlin a spár mezi vnějšími povrchy a zdivem objektu, provedení injektáže a sanace vlhkého zdiva v 1. PP z vnitřní strany objektu. Přesný rozsah díla je vymezen výkazem výměr, který je Přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Objekt č. 10 se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

- Zhotovitel provede dílo v souladu s předloženou cenovou nabídkou. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad a nedodělků a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,

- likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení 
o jejich nezávadné likvidaci,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

- zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem. Zhotovitel je dále povinen dílo bez vad a nedodělků objednateli řádně předat a převést na něj vlastnické právo k dílu.

- Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 1 tohoto článku a dále ve výkazu výměr uvedeného v nabídce zhotovitele ze dne (Doplní uchazeč), které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné vícepráce či neprovedené práce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti výzvě objednatele. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr (nabídkovém rozpočtu), pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě v případě změny ceny díla.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

##### Doba a místo plnění

- Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude provedeno v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, včetně případných zjištěných vad a nedodělků. Místo provádění díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy záznamem do stavebního deníku.

- Doba uvedená v odst. 1 se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku.

- V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace, projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětovného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

- Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do něj byly zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr 
a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním požadovaných dokladů.

- Místem provádění díla je 1. PP objektu č. 10 (skladové prostory pro potraviny) a přilehlý pozemek objektu č. 10 ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem.

# Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši (Doplní uchazeč),- Kč (slovy: (Doplní uchazeč)), včetně 21% DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná 
po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ze dne (Doplní uchazeč) ve formě oceněného výkazu výměr.

- Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH:			(Doplní uchazeč)	,- Kč 	slovy:	(Doplní uchazeč)

- DPH 21 %:			(Doplní uchazeč)	,- Kč 	slovy:	(Doplní uchazeč)

- celková s DPH:			(Doplní uchazeč)	,- Kč 	slovy:	(Doplní uchazeč)

- Uvedená cena může být měněna také v případě změny sazby DPH. Cena díla by byla poté měněna písemným dodatkem k této smlouvě. Jednání o změně ceny díla nesmí zapříčinit opoždění sjednaných lhůt plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činností s tím spojených, zejména s odvozem a řádnou likvidací odpadu. Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně.

- V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla a nebudou realizovány 
(tzv. neprovedené práce), bude jejich cena z  celkové ceny díla uvedené v článku V. této smlouvy odečtena na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací 
a množstvím prací uvedených v oceněném výkazu výměr podle Přílohy č. 2 smlouvy o dílo.

# Platební podmínky

- Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě jediné faktury, která bude vystavena po předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a musí k ní být doložen protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnou osobou objednatele, uvedenou v čl. IX. této smlouvy. Pokud však faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a objednatel požádal nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy ji obdržel, zhotovitele elektronickými prostředky, faxem nebo písemně o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy objednatel obdržel novou, opravenou fakturu.

- Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí být předložena objednateli ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

- Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
dle předpisů občanského práva. Objednatel zálohy neposkytuje.

- Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy, 
se neuhrazují.

- Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly smluvními stranami sjednány v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem.

# Součinnost objednatele

- Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele dle předchozí dohody se správcem objektu. S těmito podmínkami bude seznámen každý příchozí do areálu prostoru věznice a jejich součástí je 
i patřičné poučení o BOZP a PO.

- O předání a převzetí místa provedení díla a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.

- Součinnost zhotovitele

- Do věznice mohou vstupovat pouze ty osoby zhotovitele, které nemají záznam v rejstříku trestu a jsou trestně bezúhonné.

- Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.

- Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů 
a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.

- Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

- Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci 
i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.

- Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky 
či elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. IX. této smlouvy.

- Oprávněné osoby

- Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- v rozsahu pověření generálního ředitele VSČR:

vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel věznice

tel.: 487 878 200, e-mail: smichailidis@vez.spr.justice.cz

- ve věcech ekonomických:

Mgr. Ing. Anna Nováková, zástupce ředitele věznice

tel.: 487 878 202, e-mail: anovakova@vez.spr.justice.cz

- ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla 
a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Ing. Blanka Karlová, vedoucí referátu stavebního

tel.: 487 878 231, e-mail: bkarlova@vez.spr.justice.cz

- Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- bez omezení rozsahu:                 (Doplní uchazeč)

- ve věcech technických apod:     (Doplní uchazeč)

- Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně písemně oznámena, bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

- Stavební deník

- Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou provádějí některá ustanovení zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 
o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy 
do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, 
ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistiti trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla nebo termínem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

- Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

- Vícepráce nebo neprovedené práce, po jejich předchozím písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele, budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek.

- Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí, pokud se neprokáže vada zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, 
že zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy.

# Podmínky provedení díla

- Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu v souladu s projektovou dokumentací tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a 
po ukončení stavby uvést staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 15 dnů od předání a převzetí díla.

- O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informována oprávněná osoba objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. c) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. V takovém případě je povinností zhotovitele informovat oprávněnou osobu objednatele bez zbytečného odkladu po provedení nezbytných činností.

- Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením zhotovování díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.

- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo 
se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

- Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.

- Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX., osoby vykonávajících stavební dozor určený objednatelem mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 OZ, 
za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 OZ. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup 
na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného 
v čl. IX. odst. 2 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Užití § 2609 OZ se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí osobě.

# Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla bez vad a nedodělků.

- Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Podepsáním zápisu přechází na objednatele vlastnické práva k předmětu díla. Pokud den předání díla připadne na den pracovního klidu, předání proběhne následující pracovní den. Objednatel zajistí pro převzetí díla účast své oprávněné osoby.

- Zhotovitel ke dni předávacího řízení zabezpečí veškeré doklady, atesty, potřebnou dokumentaci k užívání díla v souladu s čl. III odst. 3) této smlouvy a přítomnost osoby oprávněné k předání díla.

- Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné.

- Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

- Součástí zápisu o předání a převzetí bude:

- zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis případných zjištěných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla,

- Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu a zároveň dohodne 
se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

- Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
pro případ vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám.

# Přechod vlastnického práva a rizik

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami uvedenými v článku IX. této smlouvy.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel nepřevzal.

# Záruční doba a odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve výzvě a v nabídce, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými technickými normami 
a obecně závaznými právními předpisy. Za vady se považují i nedodělky nebo vady v příslušných dokladech.

- Ode dne uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatelem počíná běžet záruční doba za provedení díla v délce (Doplní uchazeč).

- Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 10 kalendářních dní ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky 
ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby 
na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 kalendářních dní 
ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.

- Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady díla, a to zjevné či skryté kdykoliv po dobu záruční lhůty.

- Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že prokázal, že za ni nenese odpovědnost. V takovém případě zhotovitel zajistí odstranění vady za úhradu. 
Pro vystavení a splatnost faktury za opravu platí přiměřeně ustanovení této smlouvy.

- V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této smlouvy.

- Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy, a to buď elektronickou, nebo písemnou formou.

- Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění s tím, že zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. O dobu 
od doručení písemného uplatnění reklamace až do doby odstranění vad se sjednaná záruční doba prodlužuje. Tím nejsou dotčena jiná práva z odpovědnosti za vady (např. sleva z ceny).

# Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

- Ujednání o smluvních pokutách, uvedená v předchozích odstavcích, nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

- Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.

# Společná ustanovení

- Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím zejména datové schránky, jinak poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy. Písemnost odeslaná elektronickou poštou 
se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení. Zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit. Písemnost odeslaná ISDS se považuje za doručenou okamžikem odeslání na ověřenou a dostupnou adresu ISDS adresáta.

# Závěrečná ustanovení

- Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu písemným dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.

- Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Tato smlouva je projevem vůle obou smluvních stran, je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

- Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, 
že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky ze dne: 24. 9. 2014

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Vyplněný krycí list nabídky

Ve Stráži pod Ralskem dne	V (Doplní uchazeč) dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Vrchní rada

plk. Mgr. Simon Michailidis

ředitel věznice		             (Doplní uchazeč)