S M L O U V A   O   D Í L O

č. (doplní zadavatel)

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

# Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel:   Česká republika, Vězeňská služba České republiky,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele

ředitelka Věznice Kuřim, vrchní rada plk. PhDr. Zuzana Kalivodová

na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

IČ : 00212423

DIČ  není plátcem DPH

Bankovní spojení : ČNB Praha , č.ú. 167036881/0710

Adresa pro doručování i fakturaci: Vězeňská služba České republiky

Věznice Kuřim

Blanenská 1191

664 34  Kuřim

( dále  jen " objednatel" )

2.Zhotovitel :	obchodní název

se sídlem

jejímž jménem jedná

IČ

DIČ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .................

oddíl ......, vložka ...........

Bankovní spojení : ...................., č.ú. .................................

Fyzická osoba – podnikatel

- jméno a příjmení v úřední podobě

- bydliště, místo podnikání

- obchodní firma podle podoby v povolení k podnikání

- IČO, u plátců DPH DIČ

- fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku – živnostenský list

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v ……., oddíl ……, vložka

- Bankovní spojení : ...................., č.ú. .................................

( dále jen „ zhotovitel“ )

Článek II

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Výzva objednatele k podání nabídky v rámci poptávkového řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Kuřim – oprava  oken a dveří v objektu B1 (dílny a sklad) výměnou“ ze dne 04.05.2012 (dále jen „výzva“).

2. Nabídka zhotovitele podaná v rámci poptávkového řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Kuřim – oprava  oken a dveří v objektu B1 (dílny a sklad) výměnou“ ze dne xx.xx.2012 (dále jen „nabídka zhotovitele“).

Článek III

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci akce "Kuřim – oprava  oken a dveří v objektu B1 (dílny a sklad) výměnou“(dále jen „dílo“).  Dílem dle této smlouvy je oprava 17 ks oken a 2 ks dveří. Jedná se zejména o demontáž oken a dveří včetně parapetů, dodávka a montáž nových oken, dveří a parapetů, zednické práce, likvidace odpadů. Přesná závazná specifikace oken a příslušenství a podrobnosti k demontážním pracím, dodávce a montáži jsou uvedeny  v příloze č. 1 této smlouvy – Technický popis zakázky.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky a montáže při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem ve výzvě a podmínek vyplývajících z nabídky zhotovitele.

3.  Při realizaci budou zhotovitelem respektovány "Pravidla pro zhotovení zakázky Kuřim – oprava oken a dveří v objektu B1 (dílny a sklad) výměnou“, které tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě.

Článek IV

Doba a místo plnění

1.  Dílo specifikované v článku III bod 1 této smlouvy bude provedeno nejpozději do 32 pracovních dnů  od podpisu smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě jeho výzvy podané nejméně tři pracovní dny před předáním staveniště. Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději 13.7.2012.

Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště.

2. Místo provádění díla: objekt B1(dílny a sklad) ve střežené části Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim. Dílo bude realizováno za plného provozu ve věznici, zhotovitel je povinen se podrobit zvláštnímu režimu stanovenému pro areál věznice.

Článek V

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla uvedeného v čl. III odst. 1 této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná, maximální, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši

(doplní uchazeč) Kč

(slovy doplní uchazeč) Kč včetně DPH.

bez DPH	………….. (doplní uchazeč)Kč

sazba 20% DPH	…….. (doplní uchazeč) Kč

Tato cena je doložená rozpočtem v příloze č. 3 této smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.

2. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, na základě faktury vystavené zhotovitelem po úspěšném předání díla bez vad a nedodělků, záloha se neposkytuje. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 13a obchodního zákoníku a musí být doložena s protokolem o převzetí díla podepsaným osobou oprávněnou k jednání za objednatele podle čl. VII této smlouvy a soupisem provedených prací. Nebude-li mít faktura předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem.

3. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Dnem úhrady ceny za dílo je považován den odpisu z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Práce, které provedl zhotovitel nad rámec v této smlouvě sjednaného rozsahu nebo o své újmě odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.

5. Objednatel je oprávněn započíst splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě bez souhlasu objednatele.

Článek VI

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do jejího úspěšného protokolárního předání bez vad a nedodělků vést montážní deník. Zápisy do montážního deníku mohou provádět oprávněné osoby obou smluvních stran. Do montážního deníku nebo záznamu budou zapisovány i případné vícepráce anebo neprovedené práce, kdy v těchto případech je vždy nutný souhlas objednatele s provedením nebo neprovedením těchto prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. O veškeré činnosti při provádění montážních (stavebních) prací musí být předem informován určený zaměstnanec věznice. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.

5. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele a přístup na pracoviště a k montážním bodům za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splňují podmínky pro vstup do objektu Vězeňské služby ČR, se kterými jsou objednatelem seznámeni a které jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě „Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Věznice Kuřim – střežená část“.

6. Vzhledem k tomu, že montáže je nutné provádět bez omezení provozu ve věznici i v dílnách a skladech, zavazuje se zhotovitel respektovat s tím spojená opatření, zejména pokud se týká vstupních a výstupních kontrol a vnášení některých předmětů do střeženého objektu. Montážní práce je nutné provádět pouze v pracovní dny v době od 7:00 hod do 15:00 hod.

7. Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek VII

Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat

a) ve věcech technických

(včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů v montážním deníku)

ing. Olga Pavlíková – zástupce vedoucího oddělení logistiky, vedoucí stavebního referátu

tel.  541 555 313   e-mail    opavlikova@vez.kur.justice.cz

Pavel Jabůrek – investiční referent

tel.  541 555 312  e-mail    pjaburek@vez.kur.justice.cz

b) ve věcech týkajících se bezpečnosti věznice:

mjr. Ing. Břetislav Čepelák, npor. Bc. Vlastimil Trávníček

vedoucí oddělení vězeňské a justiční stráže a jeho zástupce

tel. 541 555 402    e-mail   vtravnicek@vez.kur.justice.cz

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

a) bez omezení rozsahu

(včetně předání díla):  (doplní uchazeč)

b) ve věcech technických

(včetně vedení montážních prací, záznamů do montážního deníku / záznamu, přejímání závazků vyplývajících přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky)	:    (doplní uchazeč)

3. Pokud není stanoveno v odstavcích 1 a 2 tohoto článku jinak, jsou oprávněnými osobami osoby, které uzavřely tuto smlouvu.

Článek VIII

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen před zahájením výroby požadovaných částí díla /oken a dveří/ provést vlastní přesné zaměření. Rozměry dodané objednatelem jsou pouze orientační, sloužící pro nacenění a podání nabídky.

2. Pořadí výměny jednotlivých oken stanoví objednatel při předání staveniště v písemné podobě, přičemž pravidla pro montáž jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Technický popis zakázky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na konci každého pracovního dne byly všechny vybourané otvory osazené okny nebo dveřmi.

4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, zajistit na své náklady neprodlený odvoz demontovaného materiálu a sutě.  Po ukončení dodávky a montáže oken a dveří uvést staveniště do původního stavu nejpozději v den předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí, vnitřních předpisů věznice, se kterými ho seznámí objednatel a požárními předpisy.

6. Objednatel má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a z důvodů bezpečnostní povahy. Při provádění této kontroly má objednatel právo činit opatření podle § 550 obchodního zákoníku.

7.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených zadávací dokumentací stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

8.  Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit ke kontrole dodací listy veškerých dodávek materiálu dodávaných na realizaci díla.

9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho protokolárního předání objednateli. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přejímá.

10. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění díla vzniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav, je –li to možné, jinak náhradou finanční. Objednatel po projednání se zhotovitelem stanoví lhůtu, do které má být škoda napravena. Nelze-li ani při vynaložení veškerého úsilí dosáhnout uvedení v předešlý stav, uhradí zhotovitel škodu v penězích. Předmětná faktura bude mít splatnost do 21 dní ode dne doručení zhotoviteli.

11. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, zařízení a majetek, tvořící zařízení staveniště, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Článek IX

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez odstranění vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

3.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány objednatelem podklady.

4. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast svého zástupce.

5. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

b) zástupce případného subdodavatele,

b) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména

- montážní deník,

- atesty,

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při realizace díla použity a pro které je toto

stanoveno právními předpisy,

- ostatní potřebnou dokumentaci.

6. Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

Článek X

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky.

2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedení díla bezplatnou záruční dobu v délce 60 měsíců, na technologické prvky dodávky záruční dobu 24 měsíců, a to od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, právními předpisy a že bude mít vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce a v záruční době, do 5 dnů ode dne jejich telefonického či faxového oznámení nebo oznámení  elektronickou poštou, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem. Oznámení o vadách a nedodělcích objednatel podá na

tel. č. ............................................

fax č.  ............................................

e-mail  ............................................

5. Uplatní-li objednatel během záruční lhůty písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).

6. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel  u ……….(doplní uchazeč).

Článek  XI

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby dle článku V této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla včetně přejímacího řízení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O výši smluvní pokuty může být snížena celková cena díla a to započtením pohledávek.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Ujednání o smluvních pokutách uvedená v odst. 2 a 3 nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu případně vzniklé škody zaviněné zhotovitelem.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

2. Spory, vyplývající z ustanovení této smlouvy, budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem České republiky.

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla)“.

4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky k této smlouvě, které může navrhnout každá ze smluvních stran. Pro uzavírání těchto dodatků, označených od čísla 1 v nepřetržité řadě, platí obdobný postup, jako při uzavírání vlastní smlouvy.

5.   Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1- Technický popis zakázky

příloha č. 2 - „Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Věznice Kuřim – střežená část

příloha č. 3- Rozpočet

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy této smlouvy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Kuřimi  dne                                                        V ............................  dne

Za objednatele:					         Za zhotovitele:

_________________________________                    ___________________________________

vrchní rada						(doplní uchazeč)

plk.PhDr. Zuzana Kalivodová

ředitelka Věznice Kuřim