Příloha č. 5 - Podmínky pro realizaci díla ve Věznici Kuřim

# Práce dodavatelských firem ve speciálním režimu věznice Kuřim – střežená část

„GŘ – EU – Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 - OVKT“

- Zvláštní povolení (průkaz s modrým pruhem) se vydává pro střeženou část věznice a to pro občany české národnosti, v ojedinělých případech i pro jiné občany EU. Požadavky:

- 1x fotografie, rozměr standard pro OP

- číslo platného OP, popř. pasu

- bydliště

- negativní výpis z rejstříku trestů

- seznam všech pracovníků, zajišťujících práce ve Věznici Kuřim

vše 3 pracovní dny před započetím akce

Pracovní doba: 7.00 – 15.30 hod. (možno upravit)

- Dovoz, odvoz materiálu:

- dovoz materiálu: 7.00 - 7.30,  8.45 - 14.00 hod

- odvoz kontejneru: nahlásit den dopředu, popř. v určený den do 7.30 hod. (schvaluje vedoucí odd. VS). Může být vyvezeno i více kontejnerů za předpokladu, že budou vyvezeny v určeném čase (7.45 – 8.30 hod.) do nestřežené části věznice. Z  nestřežené části věznice je možné vyvážet kontejnery do 14.00 hod

- je nutno počítat s čekací dobou ( 10 - 30 minut)

- Požadavky na hlášení prací o sobotách, nedělích a svátcích:

- práce o So, Ne a svátcích hlásit minimálně dva dny dopředu - jména lidí, pracovní čas, kde budou pracovat a co budou dělat (Schvaluje ŘV).

- Požadavky na zabezpečení některých pracovních úkonů:

- manipulace se zvláštním povolením (průkazka): bude upřesněno při poučení pracovníků u ZVOVS

- vstup do střežené části věznice s mobilním telefonem, notebookem, fotoaparátem, flash pamětí a jiným elektronickým zařízením je zakázán (netýká se pracovního nářadí)

- vozidla (mechanizmy) ve střežené části věznice: pouze potřebná na určenou práci nebo navezení a odvezení materiálu. Při opuštění tato vozidla budou uzamknuta. Jejich parkování lze zajistit v nestřežené části věznice

- vstup bude povolen pouze neozbrojeným osobám

- zákaz používání alkoholických nápojů, drog apod. Podnapilé osoby budou ihned vykázány

- při podezření z držení zakázaných nebo nepovolených předmětů, může být u osoby provedena osobní prohlídka

- všichni pracovníci do střežené části věznice vstupují vchodem pro pěší (mimo řidiče motorového vozidla). Zde je u nich provedena kontrola pomocí detekčního rámu a RTG zařízení.

Všechny zde uvedené ohlašovací povinnosti bude zástupce dodavatelské firmy oznamovat a předávat určenému pracovníkovi Věznice Kuřim.

Určení pracovníci Věznice Kuřim na akci: „GŘ – EU - Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 - OVKT“

1	jméno/telefon: .....................................................

- jméno/telefon: .....................................................

- jméno/telefon: .....................................................