S M L O U V A    O    D Í L O

č.  7/2011

uzavřená podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I.

# Smluvní strany

Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Hadrava,

ředitel Věznice Vinařice,

na základě pověření ze dne 4.11.2009, č.j. VS 26/53/2009-50/Všeob/084

adresa věznice: Věznice Vinařice, č.p. 245, 273 07 Vinařice

IČ: 00212423

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 916-2901881/0710

jako objednatel na straně jedné

a

obchodní firma

se sídlem ……………..

zapsán v obchodním rejstříku vedeného …………….., oddíl ……….., vložka …………

za kterou jedná  ……………………………..

IČ:  ……………..

DIČ: ……………

Bankovní spojení., ………………. č.ú.: ………….

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

II.

### Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace ze dne:                                  ……………………..

2. Nabídka zhotovitele ze dne:                                       ……………………..

3. Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky ze dne:   ……………………..

III.

### Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka  a montáž prvků SaSZP ve 2.NP objektu č. 14 z důvodů změny účelu užívání (úprava lůžkové části zdravotního oddělení na ubytovnu odsouzených „C“) v následujícím rozsahu:

- akce zahrnuje instalaci tísňových hlásičů, magnetických kontaktů, kamery průmyslové televize, hlásek dispečerského zařízení, hlásky místního rozhlasu (rozmístění viz. příloha) ve 2.NP objektu č.14

- tísňové hlásiče budou provedeny v kovovém ochranném, nerozebíratelném provedení bez použití speciálního nářadí, případně i částečně zapuštěné pod omítku. Každý tísňový hlásič bude zapojen samostatně. Magnetické kontakty budou umístěny skrytě, tak aby nebyly přístupné bez otevření dveří/katrových vstupů.

- tísňové hlásiče i magnetické kontakty budou připojeny do centrálního střežícího systému na operačním středisku věznice Dominus Millenium se zakreslením  do jeho optické nadstavby.

- centrální střežící systém bude rozšířen o potřebný počet sběrnic pro připojení jednotlivých střežících prvků.

- na chodbě oddílu 2N33 bude umístěna kamera průmyslové televize s napojením na operační středisko věznice do videoústředny, pracoviště režimu a nahrávacího zařízení Dallmaier. Kamera bude v barevném provedení, s vysokým rozlišením, v ochranném bezpečnostním krytu s případným infra přisvícením a připojením přes optoodělovač proti rušení signálu.

- současně dojde k umístění hlásek dispečerského zařízení  s napojením na dispečerský systém Modis na operačním středisku věznice a pracovišti režimu. Hláska na chodbě oddílu 2N33 bude v těžkém provedení pod omítku. Hláska v kanceláři vychovatele 2N1 bude ve stolním provedení. Na chodbě oddílu 2N33 bude umístěna hláska místního rozhlasu s napojením na ovládání na operačním středisku věznice.

- na operačním středisku bude provedena úprava programu centrálního střežícího systému, zakreslení a nastavení jednotlivých prvků

- kabelové rozvody budou provedeny pod omítkou  v plastových ohebných trubkách ( případné přechodové krabice mohou být umístěny pouze v prostorách nepřístupných ze strany odsouzených- místnost vychovatele 2N1 a pod jednotlivými střežícími prvky – pod tísňovými  hlásiči, hláskami). Hlavní kabelový rozvod bude veden z jednotlivých  zařízení z operačního střediska kabelovými kanály do rozvodné skříně pod schodištěm v suterénu objektu č.14. V suterénu objektu  je možné případné rozvedení kabelů v plastových instalačních lištách (zaklapávacích žlabech). Přívod kamery průmyslové televize bude veden z operačního střediska do rozvodné skříně optickým kabelem pokud  nebude možné využít rezervy na stávajícím optickém přívodu. Přímé napojení do kamery bude provedeno koaxiálním kabelem.  V kabelovém rozvodu budou přivedeny i 2 páry pro telefonní rozvod s ukončením v místnosti vychovatele  2N1.

- součástí akce je rovněž provedení výchozí revize a projektu skutečného provedení

- instalované koncové spojovací a signálně zabezpečovací prostředky:

2 ks hlásky dispečerského zařízení

3 ks magnetický kontakt

8 ks tísňový hlásič

1 ks kamery průmyslové televize

1 ks hláska místního rozhlasu

2) Zhotovitel se zavazuje provézt dílo formou kompletní dodávky, při respektování zadávacích podmínek, příslušných technických norem, závazných právních předpisů a podmínek pro provedení díla stanovených objednavatelem, rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny a platební kalendář.

3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu sjednanou dle čl.V. odst. 1 této smlouvy, za  platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu na objednatele, závazkem objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- Součástí  díla je rovněž:

- provedení výchozí revize systému,

- projektová dokumentace skutečného provedení,

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při realizaci díla použity a pro které je to  stanoveno,

- dodání manuálů, menu a provozních údajů v českém jazyce.

IV.

##### Doba a místo plnění

- Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 40 dnů od podpisu smlouvy.

- Doba plnění, uvedená v předchozím odstavci se prodlužuje o dny, ve kterých prokazatelně objednatel znemožnil zhotoviteli dílo provádět, nebo provádění díla bylo znemožněno extrémními klimatickými podmínkami, nebo jinými nepředvídatelnými přírodními vlivy, avšak jen tehdy, pokud trvání těchto překážek bylo souhlasně potvrzeno oprávněnou osobou uvedenou v článku IX. odst. 1, písm. a).

- Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a projektové dokumentace a provoz technologie vězeňské kuchyně bude po zpětné montáži na původní místo plně funkční.

- Místem provádění díla je areál Věznice Vinařice, č.p. 245, 273 07 Vinařice.

- Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat podle harmonogramu prací, který je přílohou č.2 této smlouvy.

V.

# Cena díla

- Celková cena za dílo uvedené v čl.III odst. 1. této smlouvy byla dohodnuta ve výši

včetně DPH ………………………………….Kč

(slovy…………………………………………….korun českých)

bez DPH	 …………………….Kč

( slovy ………………………………………………korun českých )

sazba 20% DPH	…………………….Kč

( slovy ………………………………………………korun českých )

- Celková cena za dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Cena byla sjednána na úrovni bez DPH, která k ní bude připočtena podle sazby platné ke dni uskutečněného plnění. Jiné změny ceny se bez změny smluvního vztahu nepřipouští a to ani v případě, že dojde ke zpoždění v předání díla z jakýchkoli důvodů. Podrobná specifikace ceny je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky objednatele. Práce navíc, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou.

VI.

# Platební podmínky

- Objednatel uhradí cenu za dílo na základě jediné faktury, kterou zhotovitel vystaví po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků uvedených v tomto protokolu. K faktuře musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX.

- Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového účetního dokladu, obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyžadované § 13a obchodního zákoníku. Zhotovitel je předkládá ve dvou vyhotoveních.

- Faktura zhotovitele je splatná do 30 dní od jejího doručení objednateli. Pokud však faktura nesplňuje náležitosti vyžadované zákonem nebo sjednané v této smlouvě a objednatel požádal zhotovitele o její opravu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel, počíná lhůta splatnosti faktury potom běžet nově dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

- Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.

- Objednatel může pozastavit do vyjasnění úhradu dílčí faktury zhotovitele, pokud zhotovitel svévolně přerušil provádění díla nebo přes písemné upozornění technického dozoru provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací.

VII.

# Součinnost smluvních stran

- Potřebná stavební  povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby včetně kolaudačního řízení zajistí objednatel. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, uvedenou ve stavebním deníku zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla a kolaudačního řízení.

- Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku, na základě předložení občanských průkazů nebo platných cestovních pasů u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.

- Objednatel zajistí pro provádění díla dodávku elektrické energie a vody za úhradu. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.

- Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že  byly již vyúčtovány objednateli.

- Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.

- Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

# VIII.

# Podmínky provedení díla

- Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení pracoviště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení díla uvést pracoviště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem a to do 15 dnů od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí pracoviště až do odstranění všech vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu o trvalém provozu díla stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků ke smlouvě.

- Ve stavebním deníku budou dokumentovány také vícepráce, neprovedené práce a doklady pořízené v průběhu díla.

- O veškeré činnosti při provádění prací musí být předem informován určený zaměstnanec věznice. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. V takových případech bude určený zaměstnanec věznice informován o provedení prací neprodleně po jejich provedení.

- Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením zhotovování díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.

(6) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX, osoby vykonávající stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají právo kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření podle § 550 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2.

(7) Případné neprovedené práce budou uvedeny v  písemném dodatku ke smlouvě. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke smlouvě, za podmínek zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

(9)  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(10) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.

IX.

# Oprávněné osoby

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- v rozsahu písemného pověření: Vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Hadrava - ředitel věznice

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku:

Ing. Jindřich Škripko – zástupce ředitele věznice

c) ve věcech technických:  Vilém Hein – technik komunikačních a zabezpečovacích technologií

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- bez omezení rozsahu :     (doplní uchazeč ve své nabídce)

- ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního a montážního deníku:  (doplní uchazeč ve své nabídce)

(3) Ve věcech autorského dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat: (doplní uchazeč ve své nabídce)

(4) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich právní nástupci.

(5) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla druhé straně oznámena, za předpokladu, že bude potvrzena do 5 kalendářních dnů od oznámení dodatkem k této smlouvě.

#### X.

# Přechod vlastnického práva a rizik

(1) Vlastnické právo díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí celého díla.

(2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel nepřevzal.

#### XI.

# Odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele.

(3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

(4) Zhotovitel pojistí ke dni podpisu smlouvy svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu její dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.

#### XII.

# Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba a dokumentace skutečného provedení.

(2) Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele. Pokud vznik vad způsobil objednatel prokazatelně z vlastní viny, dohodne se zhotovitelem lhůtu pro odstranění takových vad. Náklady na odstranění vad nese objednatel.

(3) Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstavce nepřevzal, pokud vykazuje pouze drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

(4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů,

- stavební deník,

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,

- doklady o provedených revizích a zkouškách elektro.

(5) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá,

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsob odstranění, kdo nese náklady na odstranění,

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo),

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

Dohody podle písm. d) jsou účinné jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě.

# XIII.

# Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména nevykazuje  vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci nebo v technických normách vztahujících se k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad dokumentace skutečného provedení se skutečností, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce, nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik na adresu ………………………………….. (doplní uchazeč ve své nabídce)

(2) Záruční doba na dílo činí ….. měsíců (doplní uchazeč ve své nabídce nejméně však 24 měsíců) a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstraňovat vady na díle ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Od doby reklamace do doby termínu odstranění vady se záruční doba prodlužuje.

(3) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit. Zhotovitel se však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatele.

(4) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.

XIV.

# Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení stanovený předpisy občanského práva.

(2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 1.až 15. den prodlení, 1 000,- Kč za každý 16. a další den prodlení.

(3) Za prodlení s uvedením pracoviště do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. VIII odst. 1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč  za každý započatý den prodlení.

(4) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XII. odst. (3) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XII odst. 4) písm. c) nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.

(5) Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst.2, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.

(6) Za porušení závazku mlčenlivosti sjednaného v čl. XV. odst. 1 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ.

(7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli případnou jednoznačně prokázanou výši škody, kterou mu svým jednáním způsobil.

(8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.

#### XV.

# Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, které se při provádění díla seznámí se skutečnostmi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost, s nimi neseznamovali třetí osoby. Toto ustanovení platí i tehdy, pokud sama smlouva pozbyla platnosti.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení  prací na díle na nezbytně nutnou dobu, zejména v případě vzniku krizové situace nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

(4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut ve smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do tři měsíců ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.

(5) Dojde-li ke změně statutu zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 15 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 60 dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(6) Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

(7) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

#### XVI.

# Společná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesilatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesilatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

XVII.

Závěrečná ustanovení

(1) Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Návrh na úpravu smlouvy může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.

(3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1.  Položkový rozpočet díla

2.  Harmonogram postupu prací

3.  Kopie pojistné smlouvy

(4) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

V ………………………….. dne:	V………………………………..dne

Za objednatele:	  Za zhotovitele:

- …………………………….                                ………………………………

Vrchní rada

plk. Mgr. Miroslav Hadrava

ředitel věznice