Dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:

Kontrolní prohlídky stavby bude projektant zajišťovat na základě výzvy Investora (Stavebního dozoru). Orientační návrh nejdůležitějších kontrolních prohlídek – bodově:

  Prohlídka  č.1  –   Předání staveniště  vč. jeho zařízení a zahájení stavby

Prohlídka  č.2 –   Vybourání otvorových výplní, včetně osazení ocelových překladů

Prohlídka  č.3 –   Kontrola konstrukcí po demontážích

Prohlídka č.4 – Kontrola při provádění nových konstrukcí

Prohlídka  č.5  – Úpravy povrchů (omítky, obklady, ker. dlažba)

Prohlídka  č.6  – Komplexní přezkoušení

Prohlídka  č.7  – Předání a převzetí díla

Na kontrolních prohlídkách, které budou stanoveny v rámci stavebního povolení se pak dále bude zúčastňovat také zástupce příslušného stavebního úřadu.

Vypracoval:

Ing. Lucie Kluzová

DaF-PROJEKT s.r.o.