|  | VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Praha Ruzyně Staré nám. 3, poštovní přihrádka614/07, 161 02Praha 6 Tel.: 220 184 111, Fax: 220 184 211, ISDS: 6ezd4v8 |
| --- | --- |

Č.j.: …………………….

| PŘÍKAZNÍ SMLOUVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| na výkon technického dozoru stavebníka stavby s názvem: „Vazební věznice Praha – Ruzyně – administrativní budova 22b – odstranění nebezpečných mikroorganismů a plísní“, |  |  |
| uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) |  |  |
| I. Smluvní strany |  |  |
| ČR - Vězeňská služba České republiky |  |  |
| se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 |  |  |
| za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. j. VS- 52839-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne 01.09. 2016 vrchní rada plk. Ivan Horák, ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6 IČO: 00212423 bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú.: 30822881/0710 (dále jen „příkazce“) a |  |  |

………………………………………………………….

se sídlem: ………………………………………………

společnost / podnikající fyzická osoba zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v …… oddíl …, vložka …… / Živnostenským úřadem v …….. pod č.j.: …………….

za kterou jedná ………………….…… / zastoupená …………..…….. na základě plné moci ze dne ……………………….

IČ: …………………….

DIČ: …………………..

bankovní spojení, č.ú.: …………………………

(dále jen „příkazník“)

II.

### Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření této smlouvy tvoří:

a) poptávka příkazce k podání nabídky ze dne ……..2017.

b) nabídka příkazníka ze dne ……...2017(příloha č. 3 této Smlouvy) doplní příkazník.

V případě zjištěných rozdílů je rozhodující poptávka příkazce.

III.

Předmět Smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce jeho jménem a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci akce „Administrativní budova 22b – odstranění nebezpečných mikroorganismů a plísní“ (dále jen „Stavba“), a to před zahájením Stavby, při jejím provádění, jakož i v období po dokončení Stavby (dále jen „Předmět plnění“) a dále závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za výkon TDS dále sjednanou odměnu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

2)	Před podpisem této Smlouvy předal příkazce příkazníkovi informace a doklady nutné k Předmětu plnění, a to zejména projektovou dokumentaci v rozsahu provedení Stavby, vypracovanou společností HRAD spol. s r.o., se sídlem Pod Terasami 85, Nebušice, 164 00 Praha 6, IČ: 48539619,  zak.č. 217-07-4 (dále jen „PD“), s tím, ž PD obsahuje následující základní parametry:

  - odstranění stávajícího zateplení z EPS včetně likvidace odpadů (likvidace střešního pláště z bitumenových izolací spadá do nebezpečných odpadů),

  - montáž nového zateplovacího systému včetně zateplení střešního pláště, tloušťka izolantu bude vycházet z výpočtu v projektové dokumentaci,

  - vybudování perimetrické izolace po celém obvodu objektu,

  - nové klempířské prvky včetně hromosvodů,

  - odstranění stávajících nevyhovujících tapet včetně likvidace odpadů,

  - zhotovení nových stěrkových omítek, které jsou odolné vůči vlhkosti a plísním (jedná se o sanaci stávajícího vnitřního povrchu zdiva),

  - v rámci nových povrchů je nutná celková rekonstrukce silových a slaboproudých el. rozvodů,

  - vymalování celého objektu vhodným materiálem, který neuzavře povrch stěny.

Převzetí PD příkazník podpisem této Smlouvy potvrzuje.

3)   Příkazník bude provádět zejména následující činnosti:

    - Technická pomoc při výběru zhotovitele Stavby, kontrola PD pro provedení Stavby v rozsahu max. 36 hodin.

    - Seznámení se s  PD a se všemi stanovisky a vyjádřeními dotčených osob k nim, dále s nabídkou a smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, se smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem PD (projektantem), seznámení se se staveništěm Stavby a obecně všemi okolnostmi a podklady, které mohou ovlivnit plnění zhotovitele Stavby, příkazníka nebo projektanta.

    - Organizace a účast na předání staveniště zhotoviteli Stavby včetně protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení Stavby zhotoviteli.

    - Předání zákresu stávajících podzemních inženýrských sítí zhotoviteli, kontrola fyzického vytyčení sítí zhotovitelem.

    - Provádění průběžných zápisů do stavebního deníku, kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem v souladu s odpovídajícími právními předpisy a smluvními podmínkami, průběžné ukládání jedné kopie listů stavebního deníku, kontrola Stavby ze strany TDS dle postupu Stavby a charakteru aktuálně prováděných prací a technologií.

    - Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány, organizacemi a jinými dotčenými osobami, která souvisí s prováděním Stavby.

    - Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění Stavby.

    - Projednávání a spolupráce ohledně případných dodatků a změn PD, zabezpečení vedení průběžné evidence aktuálně platné PD.

    - Cenová, objemová a věcná kontrola skutečně provedených prací, kontrola zjišťovacích protokolů s potvrzením správnosti podpisem.

    - Kontrola  dodržování  všech  podmínek  smlouvy  o dílo uzavřené se  zhotovitelem

Stavby a podávání návrhů na uplatnění smluvních sankcí vůči zhotoviteli Stavby včetně písemného zdůvodnění.

    - Svolávání a organizace kontroly provádění Stavby a postupu výstavby formou tzv. kontrolních dnů (dále jen „KD“), a to 1 x týdně po celou dobu realizace Stavby (předpokládaná doba 8 měsíců), sledování zajišťování plnění předmětu díla zhotovitelem Stavby dle smlouvy o dílo, se zaměřením zejména na dodržení požadovaného rozsahu, kvality a ceny díla, zabezpečení pořízení a distribuce zápisů z KD a jejich archivace.

    - Kontrola bezvýhradného dodržování souladu provádění Stavby s PD, obecně závaznými právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími, podmínkami obsaženými v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených osob; kontrola souladu provádění Stavby s platnými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO), s technickými a technologickými podklady výrobců a dodavatelů použitých materiálů, výrobků, systémů a dobrou stavební praxí. Ve výjimečných případech, kdy je navrhována změna nebo doplnění PD, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat.

    - Kontrola provedení geodetického vytyčení Stavby zhotovitelem a účast na něm.

    - Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled, spolupráce s orgány vykonávajícími státní stavební dohled.

    - Projednání návrhů zhotovitele Stavby na záměny materiálů, výrobků, systémů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru k nim a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci.

    - Kontrola zhotovitele Stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících.

    - Kontrola časového průběhu provádění Stavby, v případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení.

    - Kontrola a fotodokumentace těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo znepřístupněny, zapsání výsledku do stavebního deníku, průběžné pořizování fotodokumentace plnění díla zhotovitelem Stavby a její předání příkazci.

    - Spolupráce se zhotovitelem Stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi.

    - Příprava podkladů pro předání a převzetí Stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí Stavby.

    - Organizační příprava předání a převzetí Stavby, účast na předání a převzetí Stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí Stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně návrhu termínu na jejich odstranění.

    - Průběžná kontrola dodržování pořádku zhotovitelem na Stavbě, kontrola řádného uskladnění materiálů a výrobků na staveništi před jejich zabudováním.

    - Průběžná příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Stavby.

    - Projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění, kontrola průběhu a vyhodnocení.

    - Kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby pro kolaudační řízení, kontrola všech protokolů a dokladů o provedených zkouškách a jiných dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; o výsledku kontroly vydat písemné vyjádření.

    - Kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby pro přejímací řízení (v tištěné a digitální podobě), kontrola úplnosti, správnosti a platnosti všech dokladů Stavby

k její přejímce příkazcem a jejich převzetí za příkazce.

    - Průběžná kontrola geodetického zaměření a vytyčení Stavby a jejích částí v průběhu realizace zhotovitelem, kontrola provedení zaměření skutečného provedení Stavby zhotovitelem včetně kontroly tištěných a digitálních výstupů zaměření.

    - Soupis vad a nedodělků zjištěných před předáním a převzetím Stavby a předání jejich seznamu příkazci a zhotoviteli, kontrola odstranění vad a nedodělků včetně potvrzení jejich odstranění.

    - Příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení.

    - Účast na kolaudačním řízení včetně účasti na závěrečných prohlídkách s  dotčenými orgány státní správy.

    - Spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad.

    - Informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci Stavby, podávání návrhů příkazci na případné úpravy ve smluvních vztazích.

    - Plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, souvisejících s činnostmi, vykonávanými v období před zahájením a v průběhu realizace Stavby.

    - Kontrola a spolupráce při odstraňování vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Stavby.

    - Kontrola vyklizení staveniště.

    - Výkon případných dalších výslovně neuvedených činností, nezbytných pro řádné plnění TDS, především pak shromáždění podkladů (povinných příloh) k závěrečnému vyhodnocení Stavby.

    - Řešení všech připomínek ke Stavbě od dotčených orgánů či organizací.

    - Závěrečné předání všech dokladů a podkladů získaných a pořízených v průběhu realizace a spadajících do agendy TDS, v tištěné a elektronické podobě, a vrácení zapůjčených materiálů příkazci.

    - Plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, souvisejících s Činnostmi, a to v rozsahu 90 dnů po řádném převzetí Stavby bez vad příkazcem

    - Vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých Činností k předání Stavby.

    - Na vyžádání příkazce spolupráce s příkazcem při uplatňování případných reklamací vad Stavby v průběhu prvního roku běhu záruční doby a při kontrole jejich odstraňování zhotovitelem Stavby.

to vše dále jen „Činnosti“

- Příkazník je povinen vykonávat TDS přímo na staveništi Stavby v následujícím rozsahu:

- min. 2 dny v týdnu a to v rozsahu min. 8 hodin / týdně s tím, že v dané době je zahrnuta doba strávená účastí na pravidelných kontrolních dnech Stavby. Případné odchylky od stanovených minim je povinen předem projednat a nechat odsouhlasit příkazcem,

- Činnosti na staveništi je povinen provádět v závislosti na druhu prací prováděných na Stavbě a jiným okolnostem jejich provádění.

- plnění Činnosti příkazníka v areálu vazební věznice se předpokládá v pracovních dnech. Práce o sobotách, nedělích a svátcích bude příkazníkem zajišťována jen v případech, že o to příkazník příkazce předem požádá a o rozsahu těchto prací dojde k samostatné dohodě,

s tím, že předpokládaná doba realizace Stavby je 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

o dílo uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem Stavby.

IV.

Povinnosti smluvních stran

- Příkazník je povinen zejména:

- postupovat při výkonu Činností s odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát,

- oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu Činností a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce,

- upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, zprošťuje se příkazník odpovědnosti za vady, které byly způsobeny realizací nevhodného pokynu příkazce,

- vykonávat Činnosti osobně,

- vykonávat Činnosti v souladu s podklady specifikovanými v čl. III. odst. 2 této Smlouvy a s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas,

- předkládat pravidelně do třetího pracovního dne každého následujícího měsíce příkazci písemné informace o postupu plnění dle této Smlouvy v předchozím měsíci,

- při TDS, i po jeho ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem Činností dle této Smlouvy, s tím, že povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na jeho zaměstnance nebo jím pověřené osoby,

- podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Příkazce je zejména povinen:

- na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání,

- poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádný výkon Činností,

- umožnit zaměstnancům příkazníka vstup do objektu příkazce za předpokladu, že zaměstnanci příkazníka splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské služby ČR (Omezení, pravidla a poučení pro osoby vstupující do Vazební věznice Praha – Ruzyně – příloha č. 1 této Smlouvy,   Poučeni z pravidel BOZP a PO pro dodavatele prací a služeb pro Vazební věznici Praha – Ruzyně  - příloha č. 2 této Smlouvy),

- zajistit příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti,

- uhradit příkazníkovi odměnu podle této Smlouvy.

V.

Trvání Smlouvy, místo plnění

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od účinnosti této smlouvy do konce záruky za jakost, sjednané v čl. X. této Smlouvy.

- Místem plnění je Vazební věznice Praha - Ruzyně, Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6, budova 22b.

VI.

Ukončení Smlouvy

- Tuto Smlouvu lze ukončit splněním předmětu Smlouvy, písemnou dohodou smluvních stran, písemným odstoupením od Smlouvy nebo písemnou výpovědí.

- Příkazce může příkaz odvolat podle libosti (i bez udání důvodu), nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

- Smlouvu je možno ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran s tím, že k datu ukončení Smlouvy bude provedeno vzájemné finanční vypořádání.

- Smluvní strany se dohodly, že příkazce je od této Smlouvy oprávněn odstoupit, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v těchto případech:

- v případě, že druhá smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem,

- v případě, že druhá smluvní strana poruší více než třikrát své povinnosti dané touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

6)    Za podstatné porušení povinností stanovených touto Smlouvou se považuje:

a)  opakovaná (2x a více) neomluvená neúčast na KD  Stavby (příkazník se   může předem omluvit oprávněné osobě příkazce uvedené v čl. IX. odst. 1 této smlouvy z účasti na kontrolním dni),

b)  nesvolání KD  Stavby ve stanovené lhůtě,

c)  neúčast na technických a věcných kontrolách prací a dodávek Stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny,

d) opakovaně (2x a více) chybná cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem,

e)  nezajištění dodržování technologických postupů podle platné  PD zhotovitelem,

f)  prokazatelná nespolupráce se zhotovitelem  Stavby   nebo se subjektem zajišťujícím autorský dohled,

g)  prodlení příkazce s úhradou platby dle čl. VIII. této Smlouvy o více než 30 dnů.

7)  Příkazce má právo od této Smlouvy odstoupit také  v případě, že překážky na straně příkazníka mu dlouhodobě (tj. o více než 20 dnů) znemožňují řádné provádění Činností sjednaných touto Smlouvou,  jestliže na příkazníka byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení  podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně tento návrh podá příkazník sám  nebo příkazník vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho podnikatelské činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Smlouvy.

8)  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

9)  Smluvní strany se dále dohodly, že tato Smlouva je vypověditelná kteroukoliv ze smluvních stran s účinností nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.  Ke dni nabytí účinnosti  výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat Činnosti, ke kterým se touto Smlouvou zavázal. Jestliže by tímto  ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen.

10) Dojde-li  ke  změně  statutu  příkazníka,  je  příkazník  povinen  oznámit  tuto  skutečnost

příkazci ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Porušení této oznamovací povinnosti příkazníkem opravňuje příkazce k vypovězení Smlouvy.

VII.

Odměna příkazníka

Za výkon Činností uvedených v čl. III. odst. 3 této Smlouvy byla dohodnuta odměna  za  hodinu výkonu TDS, a to v rozsahu uvedeném v čl. III. odst. 4 této Smlouvy ve výši

celkem ………….,- Kč včetně DPH.

(slovy: ………………. korun českých)

bez DPH ……………,- Kč

(slovy: …………… korun českých)

sazba 21% DPH: ……………,- Kč

(slovy: ……………….. korun českých)

(doplní příkazník)

Tato odměna byla sjednána na základě nabídky příkazníka jako odměna nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady příkazníka spojené s plněním předmětu této Smlouvy, a to i za činnosti příkazníka prováděné mimo staveniště, včetně dopravy na a ze staveniště, a je platná po celou dobu realizace Smlouvy, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Stavby z důvodů ležících na straně příkazce (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Odměna může být měněna jedině z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Odměna bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke Smlouvě.

VIII.

Platební podmínky

- Odměna bude příkazníkovi proplácena v české měně na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených oprávněnou osobou příkazce.

- Odměna za Činnosti uvedené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy bude hrazena na základě měsíčních faktur, když předpokládaná doba realizace Stavby je 8 měsíců. V případě prodloužení/zkrácení doby realizace Stavby se délka výkonu Činností příkazníka dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy prodlužuje/zkracuje.

- Faktury vystavené zhotovitelem musí být objednateli doručeny do 10. dne následujícího měsíce ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je příkazce oprávněn ji v době splatnosti vrátit příkazníkovi k doplnění, aniž by se tím dostal do prodlení; po obdržení opravené faktury mu běží nová doba k jejímu proplacení.

- Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení příkazci. Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

- Smluvní strany se dohodly, že příkazce může započíst své pohledávky za příkazníkem oproti jeho fakturám vystaveným na základě této Smlouvy.

- Příkazce neposkytuje pro realizaci činnosti příkazníka zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

IX.

Oprávněné osoby

- Za příkazce jsou oprávněni ve věcech této Smlouvy jednat:

- bez omezení:

  - Vrchní rada plk. Ivan Horák

- ve věcech ekonomických:

  - Ing. Ivan Šrajbr, tel.: 602 467 106, e-mail: israjbr@vez.ruz.justice.cz

- ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací:

  - Martin Štrejn, tel: 728 825 338, e-mail: mstrejn@vez.ruz.justice.cz

  - Jiří Fiřt, tel.: 220 184 220, e-mail: jfirt@vez.ruz.justice.cz

- Za příkazníka jsou oprávněni ve věcech této Smlouvy jednat:

    - bez omezení:

  - …………………..

b)  ve věcech ekonomických:

  - ……………… tel.: ……………., e-mail: ……………………..

c)  ve věcech technických:

  - ……………… tel: …………….., e-mail: ……………………..

- Případná změna pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů změnu oznámit druhé straně písemně.

X.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

  - Příkazník poskytuje na veškerá svá plnění dle této Smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců (záruční doba) a to ode dne předání a převzetí Stavby bez vad. Záruční doba však neskončí dříve, než záruční doba na Stavbu, které se TDS dle této Smlouvy týká.

  - Reklamované vady je příkazník povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení příkazcem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud příkazník ve lhůtě uvedené v tomto odstavci vady neodstraní, může je příkazce nechat odstranit třetí osobou na účet příkazníka, který uhradí tyto náklady příkazci do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od příkazce potřebné účetní doklady.

  - Pokud příkazník prokáže, že za zjištěné vady nenese odpovědnost, nemůže od něj příkazce požadovat úhradu nákladů podle odst. 2 tohoto článku. Příkazce se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které příkazníkovi s odstraněním vady vznikly.

  - Případná práva z odpovědnosti za vady uplatní příkazce u příkazníka na adrese uvedené v čl. I. této Smlouvy, případně elektronicky na adrese:  ……………………..

  - Užití  § 2103,  § 2104, § 2111 a § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje.

Příkazce je oprávněn uplatnit odpovědnost za zjevné či skryté vady plnění po celou dobu záruční lhůty.

  - Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčena jiná práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku (např. sleva z ceny díla).

XI.

Odpovědnost za škodu

- Příkazník odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody, které jeho činností při výkonu Činností dle této Smlouvy vzniknou, a to i třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

- Příkazník se zprostí odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil příkazce výlučně svým jednáním.

XII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle čl. VIII. této Smlouvy, je povinen uhradit příkazníkovi za každý den prodlení úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury, a to ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IV. odst. 1 písm. g) této Smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Za podstatné porušení povinností uvedených v čl. VI. odst. 6 písm. b), c), e) a f) této Smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to za předpokladu, že příkazce na základě tohoto podstatného porušení povinností neodstoupí dle čl. VI. odst. 5 písm. a) od této Smlouvy.

- V případě porušení ostatních povinností vyplývajících z této smlouvy a v tomto článku blíže nespecifikovaných je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Ujednáním o smluvních pokutách v tomto článku Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

- Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí

obdobně ustanovení čl. VIII. této Smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIII.

Zvláštní ustanovení

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.

- Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že přijetí této Smlouvy s jakoukoli odchylkou nevede k uzavření smlouvy, byť by se jednalo o odchylku, která podstatně nemění podmínky této Smlouvy.

- Příkazník výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Příkazník prohlašuje, že je pojištěn proti odpovědnosti za škodu na základě platné pojistné smlouvy s minimální částkou pojistného krytí ve výši 250.000,- Kč. Příkazník se zavazuje po dobu trvání Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z předmětné pojistné smlouvy. Maximální možná spoluúčast příkazníka na každém pojistném plnění nebude přesahovat 5% pojistného krytí. Prostá kopie pojistné smlouvy a dokladu o úhradě pojistného tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy s tím, že příkazník je povinen na vyžádání příkazce předložit příkazci originály k nahlédnutí.

- Příkazník bere na vědomí, že příkazce je povinen v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu zveřejnit v registru smluv. Smlouva bude příkazcem dále zveřejněna na elektronickém profilu zadavatele E-ZAK.

XIV.

Závěrečná ustanovení

      - Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

      - Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena.

      - Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. Ustanovení předcházející věty se neuplatní na změny osob uvedených v čl. IX. této Smlouvy. Případná změna osob bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

      - Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

      - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Omezení, pravidla a poučení pro osoby vstupující do Vazební věznice Praha - Ruzyně (příloha č. 1), poučení BOZP a PO (příloha č. 2), nabídka příkazníka (příloha č. 3) a kopie platné pojistné smlouvy vč. dokladu o zaplacení pojistného (příloha č. 4).

      - Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této Smlouvy doručují zejména prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této Smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou v této Smlouvě. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení.

      - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran.

      - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

      - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne ……….........2017                                    V...................... dne ……………..2017

za příkazce:                                                                   za příkazníka:

…………………………………….                             ……………………………………….

(doplní příkazník)

Vrchní rada

plk. Ivan  HORÁK

ředitel vazební věznice