Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce:

„VV Praha – Pankrác – Oprava výtahu v obj. č. 7

č. j. VS/88/13/2013-2/Všeob/557

(zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Vyzýváme Vás tímto ke zpracování a podání nabídky na realizaci veřejné zakázky dle následujících podmínek:

- Zadavatel :

Česká republika, Vězeňská služba ČR,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423.

Vazební věznice Praha - Pankrác,

Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

ředitel Vazební věznice Praha – Pankrác: Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Hadrava

Kontaktní osoba ve věcech technických: Čeněk Viesner tel: 261 033 901

e-mail: cviesner@vez.pan.justice.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy výtahu v objektu č. 7 (nemocnice) v areálu Vazební věznice Praha Pankrác:

Jedná se o výtah: typ. výtahu: TONV 500/6;0,5; 4/4

Nosnost: 500kg / 6 osob

Počet stanic: 4/4

Popis prací:

- Výměna kabiny výtahu včetně dveří

- Výměna rozvaděče řízení

- Výměna vlečných kabelů

- Výměna šachetních dveří

- Výměna kabinového ovládání (tlačítka)

- Výměna ovladačů nástupišť

- Výměna brzdy, dvojčinná brzda

- Vyrovnat vodítka

- Zednické práce

Rozsah veřejné zakázky je uveden v tabulce popisu díla (příloha č. 2)

Součástí předmětu zakázky je také odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů, vzniklých při provádění opravy a dále doložení příslušných revizí, atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, včetně provozní zkoušky výtahu.

- Požadované kvalifikační předpoklady :

Uchazeč prokáže a doloží v nabídce tyto kvalifikační předpoklady:

- kopii živnostenského oprávnění vztahujícího se k předmětu zakázky,

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, (výpis nesmí být starší než 90 dní ke  dni podání nabídek)

- Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této výzvy jako součást zadávací dokumentace. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny. Termín předání dokončeného díla je nejpozději do 60 kalendářních dnů, nejpozději však do 15. prosince 2013, od předání místa plnění. Předání místa plnění proběhne do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Místo plnění je na adrese zadavatele uvedené v článku 1/ této výzvy. Úhrada dodávek a prací bude uskutečněna v české měně, na základě jediné faktury, která bude vystavena po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od doručení zadavateli. Záruční doba na dílo činí 24 měsíců od předání díla. Nabídky, které budou obsahovat záruční dobu kratší, nebudou hodnoceny.

- Podklady pro zpracování nabídky :

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva včetně příloh, tj. návrhu smlouvy o dílo a rozsahu díla.

Výzva včetně příloh je zpřístupněna neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.vscr.cz/vz00001291

Veškeré dotazy uchazečů k podkladům pro zpracování nabídky a odpovědi na ně bude zadavatel zveřejňovat prostřednictvím svého elektronického nástroje na výše uvedené adrese.

- Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 27. 9. 2013. Účastníci prohlídky (nejvýše 2 osoby za každého zájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnost. Sraz zájemců je v 10:00 hodin na osobní vrátnici. Pro povolení vstupu do areálu Vazební věznice Praha Pankrác musí zájemci nejpozději do 25. 9. 2013 10,00 hodin zaslat kontaktní osobě uvedené v článku 1/ této výzvy na e-mail: amarecek@vez.pan.justice.cz následující údaje:

- jméno a příjmení

- číslo OP

- datum narození zástupce uchazeče

- adresu sídla firmy podle obchodního rejstříku

Zadavatel doporučuje, aby uchazeči, kteří mají zájem podat nabídku se této prohlídky zúčastnili. Na této prohlídce budou zodpovídány případné dotazy uchazečů.

- Způsob zpracování a obsah nabídky :

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v jazyce českém ve dvojím vyhotovení (originál + kopie) v souladu s podmínkami, uvedenými v této výzvě. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny, aby nedošlo k manipulaci s nabídkou, stránky budou očíslovány. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:

- obchodní jméno, adresu a identifikační údaje uchazeče,

- doklady prokazující kvalifikační předpoklady,

- nabídkovou cenu za dílo v české měně vč. DPH jako cenu nejvýše přípustnou a v členění bez DPH, DPH a s DPH

- návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou podle obchodního rejstříku,

- oceněná tabulka popisu díla

- Místo a termín pro podání nabídky :

Uchazeči své nabídky doručí v řádně zalepené obálce, s razítkem a podpisem uchazeče na přelepu a opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem „Neotvírat – „VV Praha – Pankrác – Oprava výtahu v obj. č. 7“, do podatelny VS ČR VV Praha - Pankrác , Soudní 988/1, Praha 4, PSČ 140 57 (poštou, kurýrní službou nebo osobně) nejpozději do 7. 10. 2013 do 10 hod. Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou uchazeče.

Nabídky podané po termínu pro podání nabídek nebudou zařazeny do hodnocení.

- Způsob hodnocení nabídek :

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění uvedený v čl. 2/ této výzvy. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele po kontrole splnění požadovaných kvalifikací, která bude obsahovat nejnižší cenu v korunách českých bez DPH. O výsledku hodnocení budou uchazeči informováni e-mailem do 10 pracovních dní po uplynutí termínu pro podání nabídek.

10/	Ostatní podmínky:

- Toto zadávací řízení se řídí ZVZ jen pokud je to v této výzvě výslovně uvedeno.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

- Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 150 kalendářních dní. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel bude postupovat podle odstavce 147/a zákona o veřejných zakázkách 137/2006sb.

- Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://ezak.vscr.cz/vz00001291.

- Zadavatel předpokládá realizaci zakázky s ohledem na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu ve druhé polovině roku 2013.

Přílohy:

- Text návrhu smlouvy o dílo

- Tabulka popisu díla

Očekáváme Vaši nabídku a jsme s pozdravem

V Praze 20. 9. 2013

Vrchní rada

plk. Mgr. Pavel Hadrava

ředitel Vazební věznice Praha - Pankrác