Dobrý den,

rád bych požádal o nabídku na instalaci, implementaci a nastavení centrálního helpdeskové systému pro Vězeňskou službu České republiky, na open source produktu OTRS (https://www.otrs.com) a to včetně následného supportu celého řešení.

Požadavky na implementaci:

- Instalace produktu OTRS Free na OS CentOS on-premis v českém jazyce

- Instalace a zabezpečení OS CentOS podle best practise

- Webová komunikace OTRS výhradně přes https, klient využívá výhradně protokol https (http není přípustné)

- Nastavení monitoringu celého řešení do Zabbix prostředí

- Analýza současných stavu procesů HD (Helpdesk), kdy jednotlivé organizační jednotky fungují zcela autonomně

- Nastavení nových procesů pro Centrální HD pro celou VSČR (z decentralizovaného řešení přechod na centralizované řešení), integrace GŘ VSČR (Generální ředitelství VSČR) a všech cca 40 OJ (organizační jednotek)

- Nastavení šablon v OTRS

- Nastavení automatických odpovědí uživatelům

- Integrace na Windows AD, využití SSO (Single Sign-On)

  - cca 100 IT uživatelských účtů v cca 40 Windows AD doménách

  - cca 6.000 non-IT uživatelských účtů v cca 40 Windows AD doménách

- Nastavení reportů na Centrálním HD pro management IT

- Možnost sledování „svých“ zadaných tiketů v Centrální HD jako uživatel

- Vybudování KB (knowledge base) - OTRS FAQ

- Zaškolení IT uživatelů, vytvoření návodů na používání produktu apod.

- Support a rozvoj celého řešení po dobu 6 měsíců od akceptace v rozsahu 5 MD / měsíc s dobou odezvy:

  - Priorita 1 (nejzávažnější) – do 2 hodin od nahlášení

  - Priorita 2 (střední) – do 4 hodin do nahlášení

  - Priorita 3 (nízká) – NBD (next business day)

- VSČR poskytne jen nezbytně nutnou součinnost

- Cenové nabídky zasílejte ve struktuře:

-     Smluvní pokuta za nedodržení termínů:

  - U priority 1 – pokuta = měsíční podpora – 50%, platné pro každý případ porušení

  - U priority 2 – pokuta = měsíční podpora – 25%, platné pro každý případ porušení

  - U priority 3 – pokuta = měsíční podpora – 10%, platné pro každý případ porušení

| Název | Čas (MD) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementace a instalace |  |  |  |
| Zabezpečení OS |  |  |  |
| Nastavení centrálních helpdeskových procesů |  |  |  |
| Vybudování Knowedge base |  |  |  |
| Školení uživatelů |  |  |  |
| Support |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

- Reference s instalací OTRS produktu do prostředí 1.000+ uživatelů

- Zprovoznění k 31. 12. 2017